# แผนพัฒนาท้องถิ่น

# (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัด อบต.หนองแวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

...........................................

ตามความในข้อ 18 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ นายอำเภอได้ขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เป็นไปตามความใน  ข้อ 18 วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จำนวน 60 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                      (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยเป็นไปตามความในข้อ 4 ข้อ ๑๐ (1) (2) (3) และ (7) ข้อ 11 และ ข้อ 17 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และวรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)     พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ตามมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล           พ.ศ. ๒๕๓๗  เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 17 วรรคสอง ข้อ 24 และ ข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561               จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว เพื่อนำไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2566

(นายนิยม  โยหาสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

#### คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70  ได้จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และพนักงานส่วนตำบลหนองแวงทุกคนเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวิเคราะห์  กำหนดปัญหาความต้องการของตนเองและรู้จักใช้ทรัพยากรในพื้นที่หรือท้องถิ่น  เพื่อเป็นกลไกประสานงานโครงการ    และความต้องการของประชาชนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70       จะเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลอย่างมีประสิทธิภาพมีเป้าหมายที่ชัดเจน  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของตำบลต่อไป

สารบัญ

เรื่อง											   	หน้า

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง    	      	๑ - 7	      		๑.ด้านกายภาพ

๒.ด้านการเมือง/การปกครอง

๓.ประชากร

๔.สภาพทางสังคม

๕.ระบบบริการพื้นฐาน

๖.ระบบเศรษฐกิจ

๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

๘.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๙.ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนที่ ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – ๒๕70)           	      	8 - 19

๑.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณใน			  	 ปีงบประมาณ  ๒๕๖2 - 2565

๒.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565

๓.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ 		   	             พ.ศ. 2562 - 2565

ส่วนที่ ๓  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง		                                    	20 - 24

๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๒.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ	                                               	25 - 26		๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่5	  การติดตามประเมินผล				                                               	27 - 29		๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๒.การติดตามและประเมินผลโครงการ

๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๔.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี						         30 - 272

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

# ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  เป็นเขตการปกครองของอำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวง หมู่ที่  1  ตำบลหนองแวง  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีหมู่บ้าน  ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด  จำนวน 16  หมู่บ้าน  ห่างจากที่ทำการอำเภอสมเด็จ ประมาณ 3 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสมเด็จ  มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง  ดังนี้

# -  ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

# -  ทิศใต้		ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลนาจารย์  และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูปอ      อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

# - ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์        และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์

# - ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

1.2 พื้นที่	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 77 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 49,125  ไร่  หรือมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด  จำนวน  24,018 ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ  และเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย

1.3 สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลหนองแวง  ส่วนมากเป็นพื้นที่สูง  อยู่ด้านทิศใต้ของตำบล        ระดับความสูงประมาณ 210 เมตร  ซึ่งสลับกับลูกคลื่นลอนลาดส่วนมากบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ทำไร่จะมีพื้นที่ทำนาเป็นส่วนน้อย  ส่วนด้านตอนบนของตำบลคือด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จะพบว่าเป็นพื้นที่ราบซึ่งมีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกข้าว  ส่วนมากจะเป็นพื้นที่การเกษตร

จำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 10,155 คน  แยกเป็นชาย 4,990 คน หญิง 5,165  คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  จำนวน 3,790  ครัวเรือน

ประกอบอาชีพหลักส่วนใหญ่ คือ ทำไร่ ,ทำนา

1.3.1 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัด

1.3.2 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงและไม่ตรงตามฤดูกาลเกษตรมักไม่ได้ทำการเกษตรตรงตามฤดูกาล

1.3.3 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง

-2-

๒.ด้านการเมืองการปกครอง

ตำบลหนองแวงมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  16 หมู่บ้าน โดยมี  นายโสฬส  สังรวมใจ เป็นกำนันตำบลหนองแวง เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  1	บ้านหนองแวง		นายโสฬส   สังรวมใจ		เป็นกำนันตำบลหนองแวง

นางนัฐสุดา  พูดเพราะ		เป็นสมาชิก  อบต.

หมู่ที่  2	บ้านหนองขาม		นางศรีสุดา   พิมพ์โสม		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายบวร  มังคะรัตน์		เป็นสมาชิก อบต.

หมู่ที่  3	บ้านสร้างแก้ว		นายบุญเพ็ง   สุวรรณศรี		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายอำพันธ์  แก้วไวยุทธ์		เป็นสมาชิก  อบต.

หมู่ที่  4	 บ้านโคกกลาง		นายไหม   มาตรา 		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายสวัสดิ์  รักษาภักดี		เป็นสมาชิก  อบต.

หมู่ที่  5	บ้านโนนชาด		นายณรงค์   ถิตย์เจือ		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายนิกร  เกลือสีโท	เป็นสมาชิก อบต.(ประธานสภาฯ)

หมู่ที่  6	บ้านคำไผ่		นายวิเชียร   พลทามูล		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายยุทธนา  สุภารีย์		เป็นสมาชิก  อบต.

หมู่ที่  7	บ้านหนองผ้าอ้อม	นายประครอง  ภูแลชื่น		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นางวิลาวัลย์  หรรษา		เป็นสมาชิก  อบต.

หมู่ที่  8	บ้านโนนชาด		นายชม  สารผล			เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายมงคลชัย  ไร่รัตน์	เป็นสมาชิก อบต.(รองประธานสภาฯ)

หมู่ที่  9	บ้านหนองแวง		นายราชัญ  การประไพ		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายศักดิ์ชาย  ฉายไสว		เป็นสมาชิก อบต.			หมู่ที่  10	บ้านพรสวรรค์		นายบุญล้น  บริบูรณ์		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายทรัพย์  เฉื่อยกลาง		เป็นสมาชิก อบต.

หมู่ที่  11   บ้านดงคำพัฒนา           นายสมคิด   อันชัยศรี		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นางชูชาติ  ดอนสมจิต		เป็นสมาชิก อบต.

หมู่ที่  12   บ้านหนองผ้าอ้อม         นายธวัช  นาสอ้วน  	 เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายคำเภา   ภูแล่นเร็ว		เป็นสมาชิก  อบต.

หมู่ที่  13   บ้านสร้างแก้ว              นายสุรัติ   สีลา		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายผดุง  ศรีทอง		เป็นสมาชิก  อบต.

หมู่ที่  14   บ้านประชาสามัคคี        นายสมร  พรมคำบุตร		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นายบุญเพ็ง  ขันประมาณ		เป็นสมาชิก อบต.

หมู่ที่  15   บ้านโนนชาด               นายสมัย  สัสดี		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นางบังอร  หนองโสดา               เป็นสมาชิก  อบต.

หมู่ที่  16   บ้านหนองแวง             นายชัยยา  นนทภา		เป็นผู้ใหญ่บ้าน

นางสาววนิดา   เขจรสัตย์		เป็นสมาชิก  อบต.

นายปิยณัฐ  อนุสร	  แพทย์ประจำตำบล

-3-

๓.ด้านประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  10,155  คน แยกเป็นชาย  4,990  คน  หญิง  5,165  คน  มีทั้งหมด 10,155 ครัวเรือน  ดังนี้

ข้อมูล  ณ  เดือน  26 กรกฎาคม  2566

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ## จำนวนครัวเรือน | หญิง | ชาย | รวมประชากร |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านหนองแวง | 256 | 280 | 268 | 548 |
| 2 | บ้านหนองขาม | 322 | 394 | 347 | 741 |
| 3 | บ้านสร้างแก้ว | 260 | 385 | 339 | 724 |
| 4 | บ้านโคกกลาง | 256 | 404 | 380 | 784 |
| 5 | บ้านโนนชาด | 261 | 359 | 383 | 742 |
| 6 | บ้านคำไผ่ | 290 | 397 | 388 | 785 |
| 7 | บ้านหนองผ้าอ้อม | 279 | 365 | 383 | 748 |
| 8 | บ้านโนนชาด | 325 | 532 | 524 | 1,056 |
| 9 | บ้านหนองแวง | 303 | 443 | 456 | 899 |
| 10 | บ้านพรสวรรค์ | 67 | 109 | 106 | 215 |
| 11 | บ้านดงคำพัฒนา | 156 | 219 | 209 | 428 |
| 12 | บ้านหนองผ้าอ้อม | 214 | 313 | 293 | 606 |
| 13 | บ้านสร้างแก้ว | 276 | 311 | 317 | 628 |
| 14 | บ้านประชาสามัคคี | 136 | 133 | 114 | 247 |
| 15 | บ้านโนนชาด | 162 | 307 | 268 | 575 |
| 16 | บ้านหนองแวง | 227 | 214 | 215 | 429 |
|  | รวม | 3,790 | 5,165 | 4,990 | 10,155 |

๔.สภาพทางสังคม

3.1.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 9 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล

1. โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล			 	ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่   1

2. โรงเรียนหนองขามวิทยา				 	ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่   2

3. โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว  				 	ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่   3

4. โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ	  		 	 	ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่   4

5. โรงเรียนบ้านคำไผ่ประชาสามัคคี		  		ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่   6

6. โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม	  		 	 	ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่   7

7. โรงเรียนบ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)	          ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่   11

8. โรงเรียนบ้านโนนชาด					ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่   15

9.โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

3.1.2 โรงเรียนของเอกชนจัดการ							3  	แห่ง	                   3.1.3 ที่อ่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน						16	แห่ง		  3.1.4 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน						1	แห่ง 		   3.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.							6	แห่ง

-4-

สาธารณสุข

-  การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ๑ แห่ง ซึ่งได้ให้บริการแบบผสมผสาน คือการรักษาพยาบาล การสุขาภิบาลการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมกันกับการสาธารณสุขมูลฐาน

- ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑  แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วย อสม. แต่ละหมู่บ้านเพื่อบริการขั้นมูลฐานของการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ตำบลหนองแวงไม่มีโรคระบาดรุนแรงเกิดขึ้นใน

๕.ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคม ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร  ถึงแม้มีถนนที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ แต่ก็ยังมีถนนหลายสายที่จะต้องได้รับการปรับปรุง  ถนน ภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตแต่ยังครบทุกเส้น  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางหรือ คสล. ไม่มีรถโดยสารวิ่งระหว่างหมู่บ้าน - ตัวอำเภอ

การไฟฟ้า  	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะเขตที่อยู่ห่างไกลรอบนอก  การให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ในเขตหมู่บ้านยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนร้อยละ 98

การประปา  	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีประปาหมู่บ้านอยู่ จำนวน 19 แห่ง แต่ยังขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาด ซึ่งยังต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นตลอดเมื่อถึงฤดูแล้ง การบริการน้ำประปาหมู่บ้านมีบาง หมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกทั้งไม่มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้นอกฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงมีโครงการที่จะประสานกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว

๖.ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย

การประมง ประชาชนมีการเพาะเลี้ยงสัตย์น้ำเพื่อรับประทานในครัวเรือนไม่ได้ประกอบเป็นอาชีพ

การปศุสัตว์ ประชาชนมีอาชีพเสริมเป็นการเลี้ยงสัตย์ อาทิเช่น โค กระบือ สุกร ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็นต้น

อุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือการเย็บผ้า ทอผ้า

การพาณิชและกลุ่มอาชีพ มีร้านค้าประชารัฐ จำนวน ๒ ร้าน มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มจักสาน   กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มสาดพับลายสวย กลุ่มข้าวอินทรี กลุ่มผ้าพื้นเมือง           กลุ่มธนาคารข้าว กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จาต้นกก แรงงาน ประชาชนในวัยแรงงานส่วนใหญ่ไปทำงานโรงงาน

-5-

๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน

หมู่ที่  1  มี  244  ครัวเรือน  มีพื้นที่  1,378  ไร่

หมู่ที่  2  มี  309  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,700  ไร่

หมู่ที่  3  มี  231  ครัวเรือน  มีพื้นที่  2,720  ไร่

หมู่ที่  4  มี  236  ครัวเรือน  มีพื้นที่  3,380  ไร่

หมู่ที่  5  มี  249  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,200  ไร่

หมู่ที่  6  มี  274  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,440  ไร่

หมู่ที่  7  มี  264  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,028  ไร่

หมู่ที่  8  มี  307  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,480  ไร่

หมู่ที่  9  มี  278  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,230  ไร่

หมู่ที่  10  มี  64  ครัวเรือน  มีพื้นที่  1,832  ไร่

หมู่ที่  11  มี  151  ครัวเรือน  มีพื้นที่  500   ไร่

หมู่ที่  12  มี  205  ครัวเรือน  มีพื้นที่  4,150  ไร่

หมู่ที่  13  มี  254  ครัวเรือน  มีพื้นที่  3,392  ไร่

หมู่ที่  14  มี  124  ครัวเรือน  มีพื้นที่  1,050  ไร่

หมู่ที่  15  มี  152  ครัวเรือน  มีพื้นที่  2,300  ไร่

หมู่ที่  16  มี  191  ครัวเรือน  มีพื้นที่  1,330  ไร่

ข้อมูลด้านการเกษตร

หมู่ที่ 1 	มีการทำนาปี 180 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 520 ไร่ ทำไร่อ้อย 2 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก    10.25 ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 5.50 ไร่ ส่วนยางพารา 2 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 18.50 ไร่ ปลูกเห็ดฟาง ๓ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๕ ไร่ ปลูกผัก ๑๐ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๗ ไร่ ปลูกมะม่วง  1  ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 4 ไร่ แหล่งน้ำธรรมชาติ ๑ แห่ง ประปา อบต. 1 แห่ง

หมู่ที่ 2	มีการทำนาปี 205 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1,000 ไร่  ทำไร่อ้อย 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 12 ไร่ สวนยางพารา ๑ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 15.75 ไร่ ปลูกเห็ดฟาง ๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๔ ไร่ ปลูกผัก  ๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๓ ไร่ ปลูกยาสูบ 9 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๑10 ไร่ ปลูกแตงโม ๕ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๑๐๐ ไร่  แหล่งน้ำธรรมชาติ ๑ แห่ง  บาดาลสาธารณะ ๒ แห่ง ประปา อบต. ๑ แห่ง บ่อน้ำตื้น  ๑  แห่ง

หมู่ที่ 3	มีการทำนาปี 12๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๕๖๐ ไร่ ทำไร่อ้อย 9 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 63 ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง 8 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 49 ไร่  สวนยางพารา 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 20 ไร่   ปลูกข้าวโพด ๘ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๘ ไร่ ปลูกเห็ดฟาง ๒ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๒ ไร่ ปลูกผัก ๓ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๓ ไร่ สวนมะม่วง 1 ไร่  พื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่

บาดาลสาธารณะ ๓ แห่ง  ประปา อบต. ๑ แห่ง  บ่อน้ำตื้น ๑ แห่ง

หมู่ที่ 4	มีการทำนาปี  ๑๒๐  ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก  ๗๖๐ ไร่  ทำไร่อ้อย 6 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก    42  ไร่ การปลูกมันสำปะหลัง ๔9 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 517 ไร่  สวนยางพารา 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก  42  ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมัน 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 4 ไร่  ประปาอบต. ๑ แห่ง

-6-

หมู่ที่ ๕	มีการทำนาปี 14๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก  1,023  ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง 12 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่  สวนยางพารา 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 16 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมัน 1 ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูก 5 ไร่  มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ๒ แห่ง ประปา อบต.2 แห่ง

หมู่ที่ ๖	มีการทำนาปี 210 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1,220 ไร่  ทำไร่อ้อย ๑ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 10 ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง 2 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 14 ไร่  สวนยางพารา ๕ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๑๒๐ ไร่  ปลูกแตงโม ๒๗ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๒๕๐ ไร่  ปลูกปาล์มน้ำมัน 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 15 ไร่        ปลูกมะม่วง 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 4 ไร่  ประปา อบต.๑ แห่ง

หมู่ที่ ๗	มีการทำนาปี 198 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 1,010 ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง 6 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 35 ไร่  สวนยางพารา 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 17 ไร่ ปลูกมะม่วง 15 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก  140 ไร่ ปลูกแตงโม ๔ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๒๐ไร่  ประปา อบต. ๒ แห่ง

หมู่ที่ ๘	มีการทำนาปี 131 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 998 ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง 60 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 529 ไร่  สวนยางพารา 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 24 ไร่ ปลูกข้าวโพด ๓ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก  ๘๐ ไร่  ปลูกมะม่วง 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 20 ไร่  ปลูกผัก ๓ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๒ ไร่  ปลูกแตงโม  ๑๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๕๐ ไร่  ปลูกปาล์มน้ำมัน 2 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 6 ไร่ ประปา อบต. ๓ แห่ง

หมู่ที่ ๙	มีการทำนาปี 207 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1,๒๐๔ ไร่  ทำไร่อ้อย 6  ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก     41  ไร่ การปลูกมันสำปะหลัง 9 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 49 ไร่  สวนยางพารา ๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก     ๓๐ ไร่  ปลูกผัก ๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๑๐ ไร่  ปลูกแตงโม ๓ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๑๕ ไร่ ประปา อบต. 1 แห่ง

หมู่ที่๑๐	มีการทำนาปี 18 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 356 ไร่ ทำไร่อ้อย ๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๓๕๐ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง 44 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 974 ไร่  สวนยางพารา ๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๔๐ ไร่  ปลูกแตงโม ๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๑๐ ไร่  แหล่งน้ำธรรมชาติ ๒ แห่ง ประปา อบต. 1 แห่ง

หมู่ที่ 11	มีการทำนาปี  51 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 285 ไร่  ทำไร่อ้อย 2 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 20 ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง 87 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1,834 ไร่  สวนยางพารา 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 55  ไร่ ประปา อบต. 1 แห่ง

หมู่ที่ 12	มีการทำนาปี 121 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 890 ไร่  ทำไร่อ้อย ๒๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๙๙๘  ไร่ การปลูกมันสำปะหลัง 19 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 227 ไร่ สวนยางพารา 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 10  ไร่ ปลูกมะม่วง 7 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 32 ไร่  ปลูกปาล์มน้ำมัน 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 14 ไร่ ประปา อบต. 1 แห่ง

หมู่ที่ 1๓	มีการทำนาปี ๑๖๒ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๘๘๙ ไร่  ทำไร่อ้อย 4 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 35 ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง 4 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 15 ไร่  สวนยางพารา 8 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 39 ไร่  ปลูกปาล์มน้ำมัน 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 5 ไร่  ปลูกมะม่วง 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่  ประปา อบต. 2 แห่ง

หมู่ที่ 1๔	มีการทำนาปี ๘๔ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๔๓๐ ไร่  ทำไร่อ้อย ๒๑ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก ๒๗๕ ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง ๕ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๒๐ ไร่  บาดาลสาธารณะ ๑ แห่ง  ประปา อบต. 1 แห่ง บ่อน้ำตื้น ๑ แห่ง

หมู่ที่ 15	มีการทำนาปี ๗๘ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๕๔๐ ไร่  ทำไร่อ้อย ๑๗ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก      ๓๒๔ ไร่ การปลูกมันสำปะหลัง 26 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 234 ไร่  ปลูกปาล์มน้ำมัน 1 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 2 ไร่  ปลูกมะม่วง 3 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 4 ไร่  ประปา อบต. 1 แห่ง

-7-

หมู่ที่ 16	มีการทำนาปี  ๗๐ ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก ๔๗๓ ไร่  ทำไร่อ้อย 11 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก     104  ไร่  การปลูกมันสำปะหลัง 9 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 46 ไร่  สวนยางพารา 1 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 4 ไร่      ปลูกมะม่วง 2 ครัวเรือน  พื้นที่เพาะปลูก 5 ไร่  ประปา อบต. 1 แห่ง

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

ประชาชนยังขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  เนื่องจากไม่มีระบบชลประทานใช้น้ำจากสระน้ำที่ตื้นเขินมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรใช้น้ำฝนในการทำการเกษตรเป็นหลัก

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา  ประชากรในเขตตำบลหนองแวง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด ๑๓ แห่ง        สำนักสงฆ์  3  แห่ง ได้แก่

1. วัดวงศ์สว่างธิวราราม			อยู่ในเขตหมู่ที่  2

2. วัดหนองแวงศิลาราม			อยู่ในเขตหมู่ที่  9

3. วัดสว่างอารีย์				อยู่ในเขตหมู่ที่  15

4. วัดนิมิตเมธาวาส				อยู่ในเขตหมู่ที่  3

5. วัดสระเกษ				อยู่ในเขตหมู่ที่  7

6. วัดเวฬุวนาราม				อยู่ในเขตหมู่ที่  6

7. วัดมัชณิมวาส				อยู่ในเขตหมู่ที่  4

8. วัดศิริธรรมาราม				อยู่ในเขตหมู่ที่  10

9. วัดดงคำพัฒนาราม			อยู่ในเขตหมู่ที่  11

10. วัดเทพวิสุธาราม  (ที่พักสงฆ์)	อยู่ในเขตหมู่ที่  12

11. วัดป่าถาวรธรรมชาติ (บ๋าเติ่งเหลิ่ง)  	อยู่ในเขตหมู่ที่  6

12.วัดป่าวิจิตรพัฒนาราม(โคกเด็กน้อย)	อยู่ในเขตหมู่ที่  8

13.วัดป่าศรัทธารวม	อยู่ในเขตหมู่ที่  13

ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการจักสานไม้ไผ่ หมอสมุนไพร การนวด ทอผ้าพื้นเมือง  มีภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่น

สิ้นค้าพื้นเมืองของที่ระลึก

มีเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากอุสาหกรรมในครัวเรือน

๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรน้ำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ  17  แห่ง  ประชากรใช้ในการเกษตรและประมง  ได้แก่

- หนองคูทดบ้านหนองแวง    - หนองคูทดบ้านหนองขาม	- หนองแวง

- หนองดอนปู่ตา		     - หนองคำน้อย	           - หนองโคกคำยำ

- หนองเป้า  		     - หนองชาดน้อย		 - หนองคูทดบ้านคำไผ่

- หนองอีสานเขียว	     - หนองโคกเด็กน้อย	           - หนองคูสระ

- หนองแวงบ้านหนองแวง     - หนองแวงบ้านพรสวรรค์	 - หนองห้วยเมย

- หนองแย้	               - หนองชาด

ทรัพยากรป่าไม้  พื้นที่ป่าในเขตตำบลหนองแวง มีป่าโคกคำยำ  และโคกเด็กน้อย  พื้นที่ประมาณ  ๙๒๘  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ

ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570

สรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.  โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ดำเนินการ  วันที่  1 ตุลาคม 2566  - 30 กันยายน  2567

งบประมาณ  396,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.  โครงการถนนสะอาดบ้านเมืองน่าอยู่

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566  - 30 กันยายน  2567

งบประมาณ  504,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลหนองแวง 16 หมู่บ้าน

3.  โครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ 84,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

4.  โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  25,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

5.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  30,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

6.  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  400,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

7.  โครงการออกเวทีประชาคม และ อบต.พบประชาชน

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  40,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ตำบลหนองแวง 16 หมู่บ้าน

8.  อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท. อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  30,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

-9-

9.  อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอสมเด็จ

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

10.  โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประจำปี 2567

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ 78,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

11.  โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองแวง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  540,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

12.  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  45,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

13.  โครงการให้ความรู้ด้านยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานและประชาชน

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  20,000.-บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

14.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  40,000.-บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

15.   โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  300,000.-บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

16.  โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  6,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

17.  โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  60,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

-10-

18.  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  20,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

19.  อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  320,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

20.  โครงการตามรอยเท้าพ่อส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  264,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

21.  โครงการปรับปรุงสวนพอเพียงภายใน อบต.หนองแวง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  20,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

22.  โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายหลัก สายรองในตำบลหนองแวง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  30,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

23.  โครงการโครงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  20,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

24.  โครงการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธุ์พืชในชุมชน

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

25.  โครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้นเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

26.  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักและการทำเชื่อวาไดโคโลมา

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

-11-

27.  โครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล (กองการศึกษา)

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  150,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

28.  โครงการร่วมงานกาชาด แพรวากาฬสินธุ์

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  50.000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

29.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  30,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

30.  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

31.  โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  564,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

32.  โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  420,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

33.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  100,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

34.  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  15,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

35.   โครงการสานฝันบัณฑิตน้อยและการจัดนิทรรศการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  50,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

-12-

36.   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  2,193,370.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

37.  โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  2,995,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

38.  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองแวง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  150,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

39.  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  40,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

40.  โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์เด็กเล็กภายในตำบล

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  50,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

41.  โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันร่วมกับหน่วยงานอื่น

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  50,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

42.  โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  40,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

43.  โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯร.10

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  5,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

44.  โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ดำเนินการ  วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  5,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

-13-

45.   อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโคมธุง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  450,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

46.   โครงการรวมพลคนชนเผ่าอำเภอสมเด็จ

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  150,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

47.   อุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลหนองแวง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  50,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

48.   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหนองแวง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  80,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

49.   โครงการพัฒนาบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  20,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

50.   โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทกลุ่มสตรี

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

51.   โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  20,000.- บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

52.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 3

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองแวง หมู่ 3

53.  อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองแวง หมู่ 4

-14-

54.  อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมมัดหมี่  บ้านโนนชาด  หมู่ที่ 5

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองแวง หมู่ 5

55.  อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านโนนชาด หมู่ที่ 8

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองแวง หมู่ 8

56.  อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมือง บ้านโนนชาด หมู่ 15

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  10,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองแวง หมู่ 15

57.   โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  15 0,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

58.   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ 9

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  15,300.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวง หมู่ 9

59.   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านพรสรรค์  หมู่ 10

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  42,900.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านพรสรรค์  หมู่ 10

60.   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน บ้านพรสรรค์  หมู่ 10

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  25,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านพรสรรค์  หมู่ 10

61.   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน บ้านสร้างแก้ว  หมู่ 13

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  32,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13

62.   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนชาด หมู่ 15

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  126,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนชาด หมู่ 15

-15-

63.   โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหนองแวง หมู่ 1

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  172,300.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวง หมู่ 1

64.   โครงการก่อสร้างอาคารโดม หลังคาโค้ง บ้านหนองขาม หมู่ 2

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  237,500.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองขาม หมู่ 2

65.   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ลำห้วยคำเข บ้านสร้างแก้ว หมู่ 3

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  284,900.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านสร้างแก้ว หมู่ 3

66.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ 4

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  208,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกกลาง หมู่ 4

67.   โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโนนชาด ม.5

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  167,700.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

68.   โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนชาดหมู่ ม.5

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  200,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนชาดหมู่ ม.5

69.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไผ่ หมู่ 6

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  195,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านคำไผ่ หมู่ 6

70.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 7

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  217,750.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 7

71.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ 8

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  87,750.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนชาด หมู่ 8

-16-

72.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ 8

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  64,350.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนชาด หมู่ 8

73.   โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหนองแวง หมู่ 9

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  186,600.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวง หมู่ 9

74.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  122,200.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10

75.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  197,600.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11

76.   โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 12

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  234,700.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 12

77.   โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านประชาสามัคคี หมู่ 14

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  186,650.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านประชาสามัคคี หมู่ 14

78.   โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโนนชาด หมู่ 15

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  120,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนชาด หมู่ 15

79.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง ม.16

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  208,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

80.   โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง ม.16

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  208,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

-17-

81.   โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  125,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13

82.   โครงการต่อเติมหลังคาทางเดินเมรุ บ้านหนองแวง หมู่ 9

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  85,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวง หมู่ 9

83.   โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการผู้บริหาร อบต.หนองแวง

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  150,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

84.   โครงการปรับปรุงหอถังประปาข้างหนองคูทด

ดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

งบประมาณ  55,000.-  บาท

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 – 2566

ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี การคมนาคม สะดวกปลอดภัย มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย  ดำรงชีวิตอยู่แบบพอเพียง

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 – 2566

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

- ประชาชนไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง   ประชาชนบางส่วนที่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  ยังเช่าพื้นที่ของบุคคลอื่นประกอบอาชีพ

- ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  และแม่บ้านไม่มีอาชีพเสริม  จึงมีรายได้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิต  ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินนอกระบบเป็นจำนวนมาก

- เกษตรกรขาดความรู้  และวิทยาการสมัยใหม่  ในการประกอบอาชีพประชาชนยังประกอบอาชีพโดยปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงเป็นปัจจัยหลัก  ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายในต้นทุนที่สูงมาก  กำไรน้อยลง

- ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ประชาชนไม่สามารถหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มาลงทุนประกอบอาชีพ

- ในพื้นที่ไม่มีตลาดชุมชนผลผลิตทางการเกษตร  ไม่มีตลาดกลางภายในชุมชน ทำให้ไม่สามารถตั้งราคาเองได้อย่างมีมาตรฐาน  และระบายสินค้าได้ไม่ทัน

-18

- การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร  การส่งเสริมการใช้สารที่สกัดจากวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการเกษตรยังไม่มากพอ  ซึ่งทำให้ต้นทุนสูง

- การว่างงาน ประชากรในวัยแรงงาน  โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการศึกษาไม่มีงานรองรับเมื่อเรียนจบเป็นภาระของครอบครัว

- การคมนาคมไม่สะดวก  สำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และต้องการขนสินค้าทางการเกษตร

- น้ำเพื่อการเกษตรในหน้าแล้ง  ตลอดจนน้ำเพื่อการอปโภค บริโภค  ยังขาดแคลน  การกักเก็บน้ำตามลำคลองไม่ได้ มีปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรมาก  ขาดแคลนอุปกรณ์ในการสูบน้ำ  หรือเขื่อนกันน้ำ  ฝายกั้นน้ำยังไม่เพียงพอ

ปัญหาด้านสังคม

- คุณภาพชีวิต  ประชาชนขาดความรู้  ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยของตนเอง

- การสวัสดิการ และการนันทนาการ  ไม่เพียงพอขาดแคลนสถานที่ออกกำลังกาย  และอุปกรณ์การกีฬา      การสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ  และผู้มีรายได้น้อยยังไม่เพียงพอและยังไม่ทั่วถึง

- ชุมชนขาดความเข้มแข็งการจัดกลุ่มที่หลากหลาย  การสร้างความรู้  ความสามัคคีให้แก่กลุ่มอาชีพ  หรือกลุ่มต่าง ๆ ที่เข็มแข็งเลี้ยงตนเองได้ยังมีน้อย

- ปัญหายาเสพติด  มีการขาย – เสพยาเสพติด  บ้างในบางพื้นที่แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย

- ปัญหาโรคเบาหวาน  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงยังขาดความรู้ความเข้าใจขาดการเอาใจใส่ในการระวัง  ป้องกัน

- ปัญหาอาชญากรรม  มีการลักเล็กขโมยน้อย

- ปัญหาการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่  ตามวิธีที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ ประชาชนขาดความเอาใจใส่  ขาดความรู้  และประมาทต่อพิษภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดเวลาขาดแคลนอุปกรณ์  จำพวกถังดับเพลิงเคมี สำหรับติดตั้งในเขตชุมชนต่าง ๆ

- ปัญหาการว่างงาน ประชาชนไม่มีงานทำนอกฤดูกาล

ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

- เส้นทางคมนาคม  ภายในพื้นที่ขาดแคลนเส้นทางคมนาคม  จำนวน ถนน สะพาน  ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง    มีการชำรุดเสียหายของถนน  สะพาน  จำนวนมาก  ไม่มีป้ายแนะนำเส้นทาง

- น้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค  การให้บริการน้ำเพื่อการอุปโภค  และบริโภค  ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  และไม่ได้มาตรฐาน แหล่งน้ำ  ท่อส่งน้ำ  อุปกรณ์  ชำรุดเสียหาย

- ไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง  การบริการไฟฟ้ายังเข้าไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  ไฟแสงสว่างตามเส้นทางสัญจร          ซอยยังไม่ทั่วถึง  บางส่วนชำรุดเสียหาย

- ท่อระบายน้ำ  น้ำเน่าเสีย  ปัญหาน้ำท่วมขัง  เนื่องจากขาดการวางระบบท่อระบายน้ำ  ขาดการขุดลอกท่อระบายน้ำ  อย่างสม่ำเสมอ

-19-

ปัญหาทางด้านการเมือง  การบริหาร

- ประชาชนให้ความร่วมมือยังไม่เท่าที่ควร  และยังมีปัญหาด้านการยอมรับองค์กรทางการเมืองซึ่งการบริหารข่าวสารต่าง ๆ ไม่ถึงประชาชนโดยทั่วถึงกัน

- คณะผู้บริหาร  สมาชิก  บางคนยังขาดการฝึกอบรม  หรือเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้าน  เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอต่อการให้การบริการประชาชน  งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานหรือความต้องการของประชาชน  ข้อจำกัดทางงบประมาณทำให้การบริหารไม่คล่องตัว

ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

- สถานที่ให้การศึกษาขาดงบประมาณในการบริหารการศึกษา  หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนการศึกษา  โดยเฉพาะโครงการถ่ายโอนฯ สถานที่ให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีนักเรียนจำนวนน้อย ผู้ปกครองส่งลูกหลานไปเรียนโรงเรียนประจำอำเภอเด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

- ศาสนา  และวัฒนธรรม  ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างถูกต้อง  การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านยังไม่ครอบคลุม  ประชาชนและเยาวชนยังขาดการศึกษาอบรมด้านศีลธรรมจรรยา  ขาดงบประมาณในการทำนุ บำรุง  รักษาวัด

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

- ดิน  มีการใช้สารเคมี ปุ๋ยในดินกันมาก  จำนวนยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ หน้าดินแข็ง

- ป่าไม้  พื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ลดน้อยลง ขาดแคลนป่าชุมชนและการส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้น ไม่มีสวนสาธารณของชุมชน

- น้ำ  ไม่มีสถานประกอบการหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ในการตรวจสอคุณภาพน้ำ ไม่มีการบำบัดน้ำก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ  มีปัญหาน้ำปะปนสารเคมีในแหล่งน้ำ  ที่นำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

- สิ่งแวดล้อม  ยังไม่มีรถขยะ และเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บขยะตามถนนมีปริมาณไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น  ขาดการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ถังจัดเก็บขยะมีให้บริการไม่เพียงพอ ขาดสถานที่ทิ้งขยะที่ได้มาตรฐานและไม่สร้างมลพิษให้แก่ชุมชน  งบประมาณในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมมีจำกัดไม่เพียงพอที่จะนำไปแก้ไขปัญหา

ส่วนที่ ๓

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  การพัฒนาที่สมดุล “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ”

ระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง	- เป็นเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เน้นการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

- มีตลาดภายในที่แข็งแกร่ง

- ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพเต็มเปรี่ยมด้วยนวัตกรรมและการเรียนรู้

- มีผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

- เป็น Regional Trading Nation

สังคมที่มีคุณภาพ		       - สังคมอุดมปัญญา

- สังคมแห่งโอกาส

- สังคมที่เป็นธรรม

- สังคมแห่งคุณธรรม

- สังคมที่เกื้อกูลแบ่งปัน

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่       - เมืองที่มีพลวัต

- ชุมชนที่เข้มแข็ง

- สังคมคาร์บอนต่ำ

- การใช้ชีวิตปรับสภาพตามภูมิอากาศ

- อุตสาหกรรมสีเขียว

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	-เป็นพลเมืองที่มีความเชื่อมั่นและความคิดเป็นอิสระ

- เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม

-เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

-เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้

-เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

๒. การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม

๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยังยืน

๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน

๕. ความมั่นคง

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

๘. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

๙. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

๑๐. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

๑. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร

๓. การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-21-

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๖. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1 วิสัยทัศน์  (vision)

“ หนองแวงถิ่นน่าอยู่			  มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า

การศึกษาเด่นเน้นศาสนาวัฒนธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

2.2   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร  การปกครอง  และความมั่นคง

2.3  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

2.4  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.5  เป้าประสงค์ (จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา)

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรแบบยังยืน  ได้ผลผลิตต่อไร่ตามเกณฑ์ ไม่มีสารตกค้าง

4. บำรุงรักษา  อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น  			5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

2.6  ตัวชี้วัด

1. มีการจัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนไม่น้อยกว่า  5  กิจกรรมต่อปี

2. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่น้อยกว่า  10  กิจกรรม

3. มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่น้อยกว่า  10  กิจกรรม

4. มีการจัดกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย  5  กิจกรรม

5. มีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อย  4  กิจกรรม

6. มีการก่อสร้างถนน ปรับปรุง อย่างน้อยปีละ  1,000  เมตร

7. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะอย่างน้อยปีละ  1  จุด

8.  มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างน้อยปีละๆ  1  ดวง

9. ประชาชนมีน้ำประปาใช้ตลอดทั้งปี

10. การบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างน้อย ร้อยละ 85

11. ขุดลอกแหล่งน้ำปีละ  1  แห่ง

12. ส่งเสริม/อบรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีละ  1  ครั้ง

13. จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี อย่างน้อยปีละ 5 กิจกรรม					14. จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม

-22-

2.7 ค่าเป้าหมาย

1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. บำรุงรักษา อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. พัฒนาการบริหารจัดการตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.8  กลยุทธ์ 2

2.9  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร  การปกครอง  และความมั่นคง							แนวทางการพัฒนา											1. พัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2. พัฒนาแนวทางการรักษาความสงบภายใน

3. พัฒนางานผังเมือง

2.10  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนา

1. งานสาธารณสุข

2. พัฒนาสังคมสงเคราะห์

3. พัฒนาการศาสนาวัฒนธรรม

4. พัฒนาการงานกีฬาและนันทนาการ

5. พัฒนาระบบการศึกษา

6. พัฒนางานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

7. พัฒนาและส่งเสริมงานสวนสาธารณะ

2.11  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1. พัฒนาการและส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

2. พัฒนาการงานโครงสร้างพื้นฐาน

3. พัฒนาการและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

4. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.12 จุดยืนยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริมภาวะสุขภาพที่ดีของประชาชน

3. เสริมสร้างศักยภาพและโอกาส เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  การมีส่วนร่วมของประชาชน

5. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ

8. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  การบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

9. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการมีอาชีพ  มีรายได้ ที่เพียงพอ

-23-

10. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

11. ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

12. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยังยืน

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(กำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)

นโยบาย

(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด)

นโยบายกระทรวง กรม

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ

(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ นำไปสู่การทำงบประมาณ)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น)

-27-

-25-

-24-

3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT)

จุดแข็ง

1. มีผลผลิตทางด้านการเกษตรจำนวนมาก  เพียงพอและหลายหลาย

2. มีภูมิปัญญาทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์

3. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

4. เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

5. ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร

6. ประชากรมีการศึกษาสูง

7. มีเศรษฐกิจที่ดี มีเงินจากนอกพื้นที่เข้าสู่ตำบลจำนวนมาก

8. มีแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่

จุดอ่อน

1. การเลือกตั้งต่างๆมีการชื้อสิทธิ์  ขายเสียง

2. บุคลากรไม่เพียงพอ

3. ขาดผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง

4. ขาดจิตสำนึกในการป้องกันปัญหามลพิษ

5. ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ

6. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

7. ไม่มีตลาดกลางรองรับสินค้าทางการเกษตร

8. เกษตรมีหนี้สินเนื่องจาก  ราคาผลผลิตตกต่ำ  ต้นทุนในการผลิตสูง ไม่คุ้มทุน

9. ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก  ทำให้ลำบากในการพัฒนา

10. การคมนาคมไม่สะดวก  การบริการขนส่งมวลชนไม่เพียงพอ

11. ไม่มีสถานที่  กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน

12. แหล่งน้ำตื้นเขิน ฤดูแล้ง  น้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตร

โอกาส

1. มีงบประมาณจากหน่วยงานอื่น มาสนับสนุน

2. ภาครัฐให้การสนับสนุน การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

3. มีแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ สามารถขุดลอก ปรับปรุงภูมิทัศน์  รอบหนองมะง้องให้ สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต

4. มีการลงทุนของบริษัท

อุปสรรค

1. ภาครัฐไม่มีการประกันราคาสินค้าทางการเกษตร

2. ขาดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน

3. การวางแผนพัฒนาภาครัฐ  ไม่สนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่น

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบราชการที่ล่าช้า ซับซ้อน

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก

1. มีประชากรแฝงจำนวนมาก มีแรงงานต่างด้าว

2. ค่าครองชีพสูง

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  พ.ศ.  2566-2570

ส่วนที่ ๔

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบัติ

๑.ยุทศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หน่วยงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง | ด้านพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านรักษาความสงบภายใน ด้านผังเมือง | -บริหารงานทั่วไป -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -รักษาความสงบภายใน -งานผังเมือง | -สำนักปลัด -สำนักปลัด -สำนักปลัด | -กองคลัง -กองการ ศึกษา -สำนักปลัด -กองคลัง |
| 2 | ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม | ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านศาสนาวัฒนธรรม ด้านกีฬาและนันทนา การ ด้านพัฒนาระบบการ ศึกษา ด้านกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์ -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -แผนงานการศึกษา -แผนงานสาธารระสุข | -สำนักปลัด กองสวัสดิการ กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา -สำนักปลัด | กองคลัง สำนักปลัด กองช่าง สำนักปลัด กองการศึกษา กองสวัสดิการ ทุกส่วนงาน ทุกส่วนงาน |

-26-

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบัติ

๑.ยุทศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หน่วยงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | ด้านส่งเสริมเกษตรและ ปศุสัตว์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาจัดการทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -อุสาหกรรมโยธา -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน -สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัด กองช่าง สวัสดิการฯ สวัสดิการฯ | ทุกส่วนงาน ทุกส่วนงาน ทุกส่วนงาน ทุกส่วนงาน |
| รวม | 3 ยุทธศาสตร์ | 13 ด้าน | 10 แผนงาน | - | - |

ส่วนที่ 5

การติดตามประเมินผล

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การนำโครงการในยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผล

การติดตามผล

การประเมินผล

2.การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามผล

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้หรือไม่

การประเมินผล

เป็นขั้นตอนในการแสวงหาคำตอบและตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อนำโครงการไปปฏิบัติและดำเนินการเสร็จแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ว่าเกิดประสิทธิผลหรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการวัดระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำโครงการตาม แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 ไปปฏิบัติ

การติดตามผล

ประกอบด้วยการดำเนินการ คือ

1. การติดตามผลโครงการจากแผนการดำเนินงานตามโครงการ

โดยพิจารณาจากผลของกิจกรรมหลักตามลำดับก่อน-หลัง รวมถึงการประมาณเวลาที่จะต้องดำเนินการในแต่ละกิจกรรม และพิจารณาการใช้จ่ายเงินโครงการ โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม นอกจากนี้จะต้องจัดทำตารางการติดตามและควบคุมโครงการของแต่ละกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งดำเนินการ 2 ด้านคือระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

2. การติดตามผลและควบคุมโครงการ

เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินการจริงของกิจกรรม ในด้านระยะเวลา   และค่าใช้จ่ายตามตารางการติดตามและควบคุมโครงการที่ได้จัดทำไว้  โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้กำหนดไว้ในกิจกรรม  ทั้งนี้ควรกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลโครงการ  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ละโครงการด้วย

-28-

3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การรายงานผล

มีแนวทางและวิธีการในการประเมินผล ดังนี้

| ประเด็นการประเมินผล | ตัวชี้วัด ( KPI) | เป้าหมาย | วิธีการประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ | ร้อยละของจำนวนแผนงานโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง | ร้อยละ 85 | ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี |
| 2.ผลการดำเนินงานตามแผนในส่วนของโครงการที่ถูกนำไปสู่การปฏิบัติ | ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 | ร้อยละ 85 | ตรวจสอบจากผลการรายงานการออกติดตามประเมินผล |
| 3.ความพึงพอใจของประชาชน | จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ | ร้อยละ 85 | ตรวจสอบจากแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของประชาชน |

-29-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ได้กำหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามและประเมินผลกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ประจำปี 2566  ที่ตนรับผิดชอบโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกำหนดช่วงเวลาในการติดตามผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    แล้วรายงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นรวมทั้งการประกาศให้ประชาชนทราบ  อย่างน้อยปีละสองครั้ง

การติดตามและประเมินผล	ครั้งที่ 1

เป็นการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี 2566  ที่ได้กำหนดช่วงเวลาในการนำโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายงานภายในเดือนธันวาคม

การติดตามและประเมินผล	ครั้งที่ 2

เป็นการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ประจำปี 2566  ที่ได้กำหนดช่วงเวลาในการนำโครงการไปปฏิบัติระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน 2567 รายงานภายในเดือนเมษายน

4.ข้อเสนอแนะ

จำนวนโครงการมีปริมาณมาก  ควรให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง จัดทำรายงานหรือแจ้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลทราบด้วย  บางโครงการกรรมการติดตามประเมินผลไม่ทราบว่ามีการดำเนินงาน

แบบ ผ.๐1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                  30

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖6 |  | ปี ๒๕๖7 |  | ปี ๒๕๖8 |  | ปี ๒๕๖9 |  | ปี 2570 |  | รวม ๕ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑).ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการปกครองและความมั่นคง ๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป ๑.๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน 2).ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม 2.1 แผนงาน การศึกษา 2.2. แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 2.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.5 แผนงาน สาธารณสุข 3) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์ | 30 16 46 20 8 12 21 171 117 20 | 22,870,760 7,480,000 18,393,000 2,700,000 18,193,080 1,985,000 6,150,000 247,674,600 52,396,300 2,454,000 | 30 16 46 20 8 12 21 171 117 20 | 22,870,760 7,480,000 18,393,000 2,700,000 18,193,080 1,985,000 6,150,000 247,674,600 52,396,300 2,454,000 | 30 16 46 20 8 12 21 171 117 20 | 22,870,760 7,480,000 18,393,000 2,700,000 18,193,080 1,985,000 6,150,000 247,674,600 52,396,300 2,454,000 | 30 16 46 20 8 12 21 171 117 20 | 22,870,760 7,480,000 18,393,000 2,700,000 18,193,080 1,985,000 6,150,000 247,674,600 52,396,300 2,454,000 | 30 16 46 20 8 12 21 171 117 20 | 21,350,760 7,480,000 18,393,000 2,700,000 18,193,080 1,985,000 6,150,000 247,674,600 52,396,300 2,454,000 | 146 80 230 100 40 60 105 855 585 100 | 114,353,800 37,400,000 91,965,000 13,500,000 90,965,400 9,925,000 30,750,000 1,238,373,000 261,981,500 12,270,000 |
| รวม | 461 | 380,296,740 | 461 | 380,296,740 | 461 | 380,296,740 | 461 | 380,296,740 | 461 | 380,296,740 | 2,201 | 1,889,213,700 |

แบบ ผ.๐1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                            31

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖6 |  | ปี ๒๕๖7 |  | ปี ๒๕๖8 |  | ปี ๒๕๖9 |  | ปี 2570 |  | รวม ๕ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1).ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการปกครองและความมั่นคง(อุดหนุน) 1.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป | 7 | 127,000 | 7 | 127,000 | 7 | 127,000 | 7 | 127,000 | 7 | 127,000 | 35 | 635,000 |
| รวม | 7 | 127,000 | 7 | 127,000 | 7 | 127,000 | 7 | 127,000 | 7 | 127,000 | 35 | 635,000 |
| 2).ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม (อุดหนุน) 2.1 แผนงาน การศึกษา 2.2. แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 4 24 | 8,166,560 1,210,000 152,000 | 6 4 24 | 8,166,560 1,210,000 152,000 | 6 4 24 | 8,166,560 1,210,000 152,000 | 6 4 24 | 8,166,560 1,210,000 152,000 | 6 4 24 | 8,166,560 1,210,000 152,000 | 30 20 120 | 40,832,800 6,050,000 760,000 |
| รวม | 34 | 9,528,560 | 34 | 9,528,560 | 34 | 9,528,560 | 34 | 9,528,560 | 34 | 9,528,560 | 170 | 47,642,800 |
| 3) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ (อุดหนุน) 3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | 9 1 | 13,500,000 600,000 | 9 1 | 13,500,000 600,000 | 9 1 | 13,500,000 600,000 | 9 1 | 13,500,000 600,000 | 9 1 | 13,500,000 600,000 | 45 5 | 67,500,000 3,000,000 |
| รวม | 10 | 14,100,000 | 10 | 14,100,000 | 10 | 14,100,000 | 10 | 14,100,000 | 10 | 14,100,000 | 100 | 70,500,000 |

แบบ ผ.๐1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                         	   32

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖6 |  | ปี ๒๕๖7 |  | ปี ๒๕๖8 |  | ปี ๒๕๖9 |  | ปี 2570 |  | รวม ๕ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ (โครงการที่เกินศักยภาพฯ) 3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | 6 15 | 10,000,000 25,698,000 | 6 15 | 10,000,000 25,698,000 | 6 15 | 10,000,000 25,698,000 | 6 15 | 10,000,000 25,698,000 | 6 15 | 10,000,000 25,698,000 | 30 75 | 50,000,000 128,490,000 |
| รวม | 21 | 35,698,000 | 21 | 35,698,000 | 21 | 35,698,000 | 21 | 35,698,000 | 21 | 35,698,000 | 105 | 178,490,000 |
| 7) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการปกครองและความมั่นคง แผนงาน บัญชีครุภัณฑ์ | 15 | 3,380,000 | 15 | 3,380,000 | 15 | 3,380,000 | 15 | 3,380,000 | 15 | 3,380,000 | 75 | 16,900,000 |
| รวม | 15 | 3,380,000 | 15 | 3,380,000 | 15 | 3,380,000 | 15 | 3,380,000 | 15 | 3,380,000 | 75 | 16,900,000 |

แบบ ผ.๐2

33

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการ | - จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร | ปีละ ๑ โครงการ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | - ประชาชนร้อยละ 80 ได้เข้าถึงบริการที่ดี | - บุคลากรมีคุณภาพสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | -เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใน อบต.หนองแวง และในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ | ปีละ ๑ โครงการ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | - ร้อยละ 80 ของผู้มาติดต่องานได้รับความพึงพอใจ | - พื้นที่ใน อบต. ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | สำนักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการฯ กองการศึกษาฯ กองช่าง |

แบบ ผ.๐2

34

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย | - ให้ประชาชนได้รับรู้ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นปัจจุบัน - ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ปีละ ๑ โครงการ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | - ประชาชนร้อยละ 60 มีความรู้ และออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | - ลดปัญหาการทุจริตในการ เลือกตั้ง - ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร | - เพื่อพัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น | ปีละ ๑ โครงการ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ | - มีผู้เข้าใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารมากกว่าร้อยละ 50 | - ระบบการสื่อสารและช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ใหม่ ๆของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

35

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดเวทีประชาคม และ อบต. พบประชาชน | - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ อบต. - เพื่อให้รับรู้ถึงปัญหาความต้องการของประชาชน | ปีละ ๑ โครงการ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | 4๐,๐๐๐ | - มีประชาชนร้อยละ60 เข้าร่วมเวทีประชาคม | - ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการของ อบต. - ส.อบต.,ผู้นำชุมชนสามารถจัดทำโครง การสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการพัฒนางานวางแผนสถิติและวิชาการ | - เพื่อให้การจัดทำแผนการจัดทำสถิติ และข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | ปีละ ๑ โครงการ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | - ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับประโยชน์ | - การจัดทำแผนการจัดทำสถิติมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

36

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานราชการประจำ อบต. | - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล / ค่าจ้างประจำ /ค่าจ้างชั่วคราว /ค่าตอบแทน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของอบต. | ปีละ ๑ โครงการ | 8,0๐๐,๐๐๐ | 8,0๐๐,๐๐๐ | 8,0๐๐,๐๐๐ | 8,0๐๐,๐๐๐ | 8,0๐๐,๐๐๐ | - มีบุคลากรเพียงพอกับการให้บริการประชาชน - การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | - บุคลากรได้รับ เงินเดือนค่าจ้าง , ค่าตอบแทน - เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ | - สำนักปลัด - กองคลัง - กองการ ศึกษาฯ - กองช่าง - กองสวัสดิ การฯ |
| 8 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกประเภท | - เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานใน อบต. หนองแวง | ปีละ ๑ โครงการ | 1,343,200 | 1,343,200 | 1,343,200 | 1,343,200 | 1,343,200 | - ประสิทธิภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | - มีความสะดวกในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ | - สำนักปลัด - กองคลัง - กองการ ศึกษาฯ - กองช่าง - กองสวัสดิ การฯ |

แบบ ผ.๐2

37

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการถนนสะอาดบ้านเมืองน่าอยู่ | - พัฒนาชุมชนให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัย - ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นบ้านเมืองน่าอยู่ - จ้างเหมาบริการบุคคลมาดำเนินการตามโครงการ | จำนวน ๑ โครงการ | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | - ถนนสะอาดขึ้น ร้อยละ ๕๐ - อุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนลดลงร้อยละ 30 | - ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน - ประชาชนอยู่ดีมีสุขและมีความปลอดภัยในการสัญจร | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | - พัฒนาองค์กรให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัย - ส่งเสริมองค์กรเข้มแข็งเป็นบ้านเมืองน่าอยู่ | ปีละ ๑ โครงการ | 396,๐๐๐ | 396,๐๐๐ | 396,๐๐๐ | 396,๐๐๐ | 396,๐๐๐ | - สำนักงานมีความสะอาดขึ้น ร้อยละ50 | - สำนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

38

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล | -เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลบันทึกข้อมูลแต่ละส่วนของสำนักงาน | ปีละ ๑ โครงการ | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | -สำนักงานมีคนทำบันทึกข้อมูลงานต่างๆร้อยละ80 | -สำนักงานได้บริการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อลูลต่างต่างๆของทุกกองทุกส่วน | สำนักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการฯ กองการศึกษาฯ กองช่าง |
| 12 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งระเบียบข้อบังคับ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นปัจจุบัน - ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ปีละ ๑ โครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - ประชาชนร้อยละ 60 มีความรู้ และออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | - ลดปัญหาการทุจริตในการ เลือกตั้ง - ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมากขึ้น | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

39

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการจ้างเหมาบริการ ของส่วน/กอง/สำนัก ใน อบต. หนองแวง | - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้ส่วนงานต่างๆ | ปีละ ๑ โครงการ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐0 | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐0 | - ร้อยละ 80 ของผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ | - พัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี | สำนักปลัด |
| 14 | โครงการให้ความรู้ด้านยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานและประชาชน | - เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเยาวชน,ประชาชนพนักงานของ อบต.หนองแวง - เพื่อตรวจหาสารเสพติดพนักงาน อบต.หนองแวงและกลุ่มเสี่ยงภายในตำบล | ปีละ ๑ โครงการ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | - ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง 30 | - เยาวชนได้รับความรู้และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด - พนักงานและประชาชนได้รับการคัดกรองสารเสพติดและห่างไกลจากยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 15 | โครงการบริหารจัดการใน อบต.หนองแวง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -ค่ารับรองพิธีการ -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายประเภทให้ได้มาเพื่อบริการ | ปีละ ๑ โครงการ | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | สะดวกรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติงาน | มีความสะดวก ในการบริหารจัด การในการปฏิบัติงาน | - สำนักปลัด - กองคลัง - กองการศึกษาฯ - กองช่าง - กองสวัสดิการฯ |

แบบ ผ.๐2

40

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 16 | โครงการสงเคราะห์ราษฎร และ ผู้ประสบสาธารณภัย | - เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวให้ดำรงอยู่ในสังคมได้ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยได้ในทุกๆด้าน | ปีละ ๑ โครงการ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ผู้ประสบภัยร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล ในด้านต่างๆ | - ให้ราษฎรผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ดำรงอยู่ในสังคมได้ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ในทุกๆด้าน | สำนักปลัด |
| 17 | โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้าน | - เพื่อส่งเสริมการออกกำลัง กายและใช้ในกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน | ปีละ ๑ โครงการ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | - ประชาชนร้อยละ ๗0 ได้รับประโยชน์และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | - เกิดความรักความสามัคคี สุขภาพแข็งแรง และเพื่อใช้ในกรรมอื่นๆ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

41

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 18 | โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทุกประเภทและสิ่งก่อสร้าง | - เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทุกประเภท และสิ่งก่อสร้าง ของ อบต. | ปีละ ๑ โครงการ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | - ประชาชนที่มาติดต่องานได้รับความสะดวกขึ้นและมีความพึงพอใจมากกว่70% ของผู้รับบริการ | - มีวัสดุ / ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานเพื่อไว้บริการประชาชนได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ | - สำนักปลัด - กองคลัง - กองการศึกษาฯ - กองช่าง - กองสวัสดิการฯ |
| 19 | โครงการพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAY3,000) | - เพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล | - จัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีของ อบต. - ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ - ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและมีความรู้ในด้านการเสียภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - รายได้ของ อบต. เพิ่มมากขึ้น -การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | - กองคลัง |

แบบ ผ.๐2

42

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 20 | โครงการออกสำรวจข้อมูลภาษีป้าย | - เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาษีป้าย | - เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน -เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสถานที่ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - พื้นที่ตำบลหนองแวงมีความพึงพอใจร้อยละ 70 | - เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน | กองคลัง |
| 21 | โครงการออกบริการเก็บภาษีนอกสถานที่ | - เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน | - อบต.มีรายได้จากการเก็บภาษี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวงได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | - เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน | กองคลัง |
| 22 | โครงการดัดแปลงพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | -เพื่อปรับปรุงหรือดัดแปลงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งให้ใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด | -ดัดแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งะใน อบต.หนองแวง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | -ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่งให้ใช้งานได้ตรงตามสภาพและความต้องการของประชาชน | -อบต.มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ใช้งานได้ตรงความต้องการในการใช้งานและการให้บริการประชาชนหน่วยงานที่รับผิดชอบ | กองช่าง สำนักปลัด คลัง |

แบบ ผ.๐2

43

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 23 | โครงการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วน ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง | - พัฒนาชุมชนให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัย - ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นบ้านเมืองน่าอยู่ | พื้นที่ตำบลหนองแวง | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - ถนนสะอาดขึ้นร้อยละ50 - อุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนลดลงร้อยละ 30 | - ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และประชาชนอยู่ดีมีสุขและมีความปลอดภัยในการสัญจร | สำนักปลัด |
| 24 | โครงการพัฒนางานการคลังและงบประมาณ | - เพื่อประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติ -เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ปีละ ๑ โครงการ | 1๐๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ | - ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับประโยชน์ -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | - บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง | กองคลัง |
| 25 | โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในตำบลหนองแวง | อบต.มีการสำรวจข้อมูลสำรวจภาษีทุกปี | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวงได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | - เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน | กองคลัง |

แบบ ผ.๐2

44

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 26 | โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | - ให้ประชาชนได้รับรู้ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน | ปีละ ๑ โครงการ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | - ประชาชนร้อยละ 70 รู้กฎหมายเพิ่มมากขึ้น | - ลดปัญหาการเอารัด เอาเปรียบทางสังคม - ประชาชนได้รับรู้กฎหมายที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน | สำนักปลัด |
| 27 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - เพื่อจัดและปรับปรุงสวนเศรษฐกิจพอเพียง อบต.หนองแวง -จ้างเหมาบริการบุคคลดูแลสวนเศรษฐกิจพอเพียง | ปีละ ๑ โครงการ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | - ประชาชนร้อยละ70%ที่มาใช้บริการได้รับตามสะดวกขึ้น | -สวนเศรษฐกิจพอเพียงมีความดูแลของพนักงานและพอพืชผักสวนครัวให้กับ อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |
| 28 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการและพนักงานใน อบต.หนองแวง | ปีละ ๑ โครงการ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ข้าราชการพนักงานได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 | -ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

45

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 29 | โครงการบริการจัดการด้านสา ธารณูปโภค | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค อบต.หนองแวง | ปีละ ๑ โครงการ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | - อบต.หนองแวงมีสาธารณูประโภคใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานและประชาชน | - ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการมีระบบสาธารณูประโภคเพื่อให้บริการครบครัน | สำนักปลัด |
| 30 | โครงการจัดซื้อวัสดุทุกประเภท | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - เพื่อจัดซื้อวัสดุทุกประเภทในสำนัก งาน อบต.หนองแวง | ปีละ ๑ โครงการ | 3,071,560 | 3,071,560 | 3,071,560 | 3,071,560 | 3,071,560 | - เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบ แทน และการใช้วัสดุทุกประเภท 70% | - เพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน | -สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง -กองการศึกษาฯ - กองสวัสดิการฯ |
| รวม | 30 โครงการ | - | - | 21,870,760 | 21,870,760 | 21,870,760 | 21,870,760 | 21,870,760 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

46

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการเพิ่มประ สิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล | - เพื่อประชาชนภายในหมู่บ้านมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบ ร้อย | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | - ปัญหาอาชญา กรรมและการลักขโมยในพื้นที่ลดลง 70% | - ประชาชนทุกหมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัย-กู้ชีพ(EMS) | - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการนำผู้ที่เกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล - เพิ่มประสิทธิภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ส่งพนักงาน (EMS) เข้ารับการฝึกอบรม | ปีละ ๑ โครงการ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | - ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง 50% | - ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทันเวลาและถูกวิธี - การปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัยมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

47

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ หน้าที่ของ สมาชิก อปพร. | - เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิก อปพร. ในด้านต่าง ๆ | จำนวน 1 โครงการ | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | 3๐๐,๐๐๐ | - ประชาชนได้รับประโยชน์ร้อยละ70 -อปพร.มีประสิทธิ ภาพเพิ่มขึ้นในการให้บริการ | - สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประ โยชน์กับตัวเองและผู้อื่นได้ - สมาชิก อปพร. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดทำป้ายเตือนทางร่วมทางแยก | - เพื่อเตือนให้ลดความเร็วเขตชุมชน เขตโรงเรียนตลอดจนทางแยกต่างๆ | จำนวน 1 โครงการ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | - การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง ๑๐% | - ลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

48

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างป้อมยามเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในตำบลหนองแวง | - ลดปัญหาการลักขโมยตลอดจนปัญหายาเสพติด | จำนวน 1 โครงการ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | - ลดปัญหาอาชญากรรมการโจรกรรมในพื้นที่ลดลง 70% | - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล)ขนาด6ตัน 6ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี | - เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)ขนาด6ตัน 6ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000ซีซี จำนวน 1 คัน | จำนวน 1 โครงการ | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - ประชาชนพึงพอใจร้อยละ 90 | - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ | จำนวน 1 โครงการ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ร้อยละ 90 | - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุม - การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

49

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงกาจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย อบต.หนองแวง | - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในพื้นที่ตำบลหนองแวง | จำนวน 1 โครงการ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - ปัญหาอาชญา กรรมในพื้นที่ลดลง 90% | - เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการจ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์ EMS | - ศูนย์EMSมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น | จำนวน 1 โครงการ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | - ร้อยละ 70 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ | - เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองแวง | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

50

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | - เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลและป้องกันป้องปรามยาเสพติด | ตั้งจุดตรวจปีละ ๒ ครั้ง | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | - การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลง 4๐% | - เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลและป้องกันป้องปรามยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ | - เพื่อประชาสัมพันธ์และลดปัญหาภัยพิบัติ | จำนวน 1 โครงการ | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | 2๐,๐๐๐ | - ประชาชนร้อยละ 80 มีความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ | - ลดปัญหาภัยพิบัติภายในตำบล หนองแวง | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | จำนวน 1 โครงการ | 16๐,๐๐๐ | 16๐,๐๐๐ | 16๐,๐๐๐ | 16๐,๐๐๐ | 16๐,๐๐๐ | - ร้อยละ 90 ของประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น | - ป้องกันลดปัญหาภัยพิบัติภายในตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

51

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการลดอุบัติเหตุตามทางร่วมทางแยก | - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดย เฉพาะตามทางร่วมทางแยก | - จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 30 | - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 14 | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญา กรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV system) | -จัดซื้อกล้องวงจรปิดCCTV เพื่อติดตั้งภายในตำบลหนองแวง - เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุอาชญากรรมยาเสพติดฯ | - ติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTV ภายในตำบลหนองแวง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -อุบัติเหตุ -ยาเสพติด -อาชญากรรม ลดลงร้อยละ50% | - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด | -สำนักปลัด -กองช่าง |

-  เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)

แบบ ผ.๐2

52

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | - สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวงมีความพึงพอใจร้อยละ60 | - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 16 | โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) | -เพื่อเพิ่มกำลังพลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | - จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -อุบัติเหตุ -ยาเสพติด -อาชญากรรม ลดลงร้อยละ50% | - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด | -สำนักปลัด |
| รวม | 16 โครงการ | - | - | 7,480,000 | 7,480,000 | 7,480,000 | 7,480,000 | 7,480,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

53

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการให้ทุนการ ศึกษา | - เพื่อให้เด็กยากจนที่เรียนดีมีทุนการศึกษา - แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ | - จัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนเขต อบต.หนองแวง | ๑๐0,๐๐๐ | ๑๐0,๐๐๐ | ๑๐0,๐๐๐ | ๑๐0,๐๐๐ | ๑๐0,๐๐๐ | - ร้อยละ 70 ของนักเรียน เรียนดีหรือมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ได้รับทุน | - นักเรียนยากจนได้มีทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการด้านการศึกษาให้เทียบเท่าชุมชนเมือง | กอง การศึกษาฯ |
| 2 | โครงการส่งเสริมการศึกษาครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ สอนเด็กมีความรู้ความ สามารถเพิ่มมากขึ้น -มีทักษะในการสอนมากขึ้น | - ครูศูนย์พัฒนาเด็กจบปริญญาตรีอย่างน้อยศูนย์ละ 1 คน | 200,๐๐๐ | 200,๐๐๐ | 200,๐๐๐ | 200,๐๐๐ | 200,๐๐๐ | - ครู ผดด. ในพื้นที่ 90%ได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น | - ครูได้ความรู้และพัฒนาทักษะในการสอนเด็กมากยิ่งขึ้น | กอง การศึกษาฯ |
| 3 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และ เพียงพอในการเรียน การสอน | - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 500,0๐๐ | 500,0๐๐ | 500,0๐๐ | 500,0๐๐ | 500,0๐๐ | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ 100% มีสื่อการเรียนรู้ครบถ้วน | - เด็กได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

54

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดหาวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อวัสดุการเรียนการสอนให้กับ รร. ที่ขาดแคลน | - เพื่อนักเรียนมีอุปกรณ์การ เรียนที่ทันสมัย และเพียงพอในการเรียนการสอน | - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนเขต อบต. | 150,0๐๐ | 150,0๐๐ | 150,0๐๐ | 150,0๐๐ | 150,0๐๐ | - โรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่ 90% ได้รับสื่อการเรียนรู้ | - เด็กได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง | กอง การศึกษาฯ |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ | - เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกและพัฒนาทางวิชาการ | - จัดกิจกรรมวันเด็ก และจัดแข่งขันทางวิชาการ - จัดนิทรรศการ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ | - เด็กได้ร่วมกิจกรรม และได้รับความรู้ทางวิชาการ | กอง การศึกษาฯ |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | - เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - ประชาชนในพื้นที่ 100% มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ | - ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี | กอง การศึกษาฯ |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | - เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - ประชาชนในพื้นที่ 100% มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ | - ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

55

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน | - เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็ก - เพื่อลดต้นทุนในการซื้ออาหาร | - นักเรียน ในเขตตำบลหนองแวง | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | 2๐๐,๐๐๐ | - 100% ของเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีโภชนาการ | - นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน | กอง การศึกษาฯ |
| 9 | โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับเด็กและประชาชนทั่วไป | - เพื่อให้เด็กได้ดื่มน้ำที่สะอาดถูกหลักอนามัย | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -โรงเรียนในตำบล -ทุกหมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - โรงเรียนในพื้นที่ 100% มีน้ำสะอาดไว้บริโภคเพียงพอ | - เด็กได้ดื่มน้ำที่สะอาดถูกหลักอนามัย | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

56

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๑0 | โครงการสร้างลานเอนกประสงค์หรือสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อให้เด็กเล็กมีสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ | - ก่อสร้างลานเอนก ประสงค์ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล | 85๐,๐๐0 | 85๐,๐๐0 | 85๐,๐๐0 | 85๐,๐๐0 | 85๐,๐๐0 | สามารถสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กฯได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ของกิจกรรม | - เพื่อให้เด็กเล็กมีสถานที่ทำกิจกรรม | กอง การศึกษาฯ |
| ๑1 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในชุมชน | - เพื่อให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมีประ สิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น | - โรงเรียนในเขตตำบลหนองแวง - ส่งเสริมให้มีบุคลากรทางการศึกษาให้พอเพียง | ๑0๐,๐๐๐ | ๑0๐,๐๐๐ | ๑0๐,๐๐๐ | ๑0๐,๐๐๐ | ๑0๐,๐๐๐ | โรงเรียนในเขตพื้นที่ 100%ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน | เด็กและเยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ อบต. หนองแวงได้ร่วมกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อสังคม | กอง การศึกษาฯ |
| ๑2 | โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน | - เพื่อให้การเดินทางไปกลับโรงเรียนสะดวกและปลอดภัย | - จัดให้มีรถรับส่งเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองแวง | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | นักเรียนในพื้นที่ 90 % มีรถรับส่งที่สะดวก | นักเรียนมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

57

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๑3 | โครงการขอรับการสนับสนุนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน | - เพื่อให้นักเรียนศึกษาและมีทักษะ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 แห่งและโรงเรียนในตำบล | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | - ร้อยละ 80 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลมีคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในตำบล มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ใช้ในการทำงานและประโยชน์ในการเรียนการสอน | กอง การศึกษาฯ |
| 14 | โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน | - เพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน | - โรงเรียนในตำบล | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | - นักเรียนร้อยละ 90 เข้าใจและได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | - นักเรียนได้รู้จักการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

58

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ศึกษา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน - เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน - สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | -โรงเรียนใน ตำบล -หมู่บ้าน16 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย - ได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้าน | - นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย - ได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้าน | กอง การศึกษาฯ |
| 16 | โครงการก่อ สร้าง/ปรับปรุงต่อเติมหรือขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อก่อสร้างและต่อเติมศูนย์ฯตลอดจนซ่อมแซมศูนย์ที่ชำรุดและก่อสร้างซ่อมแซมส่วนควบให้ได้มาตรฐาน | - พัฒนาศูนย์ทุกศูนย์ภายในตำบลให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย | 4,000,๐๐๐ | 4,000,๐๐๐ | 4,000,๐๐๐ | 4,000,๐๐๐ | 4,000,๐๐๐ | ร้อยละ 90 ของนักเรียน/ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ | - เด็กเล็กในตำบลได้รับความปลอดภัยตลอดจนการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

59                                                                                  
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน | - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน | - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของเด็กและเยาชนในตำบลหนองแวง | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | - เด็กเล็ก 80% ได้รับการพัฒนา | - เด็กและเยาชนภายในตำบลหนองแวงได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆอย่างทั่วถึง | กอง การศึกษาฯ |
| 18 | โครงการอุดหนุนการจัดหาสื่อการเรียนรู้ของ กศน.ตำบลหนองแวง | - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ ประชาชนในพื้นที่ตำบล | - สนับสนุนจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์สื่อการเรียนรู้ต่างๆของ กศน.ตำบลหนองแวง | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | - ร้อยละ 100 ของ กศน.ได้รับการสนับสนุน | - ประชาชนได้รับการเรียนรู้เท่าเทียมกัน | กอง การศึกษาฯ |
| 19 | โครงการเพิ่มสารไอโอดีน ในเด็กเล็ก | - เพื่อเพิ่มสารไอโอดีน ในเด็กเล็ก | - จัดหาสารไอโอดีนเพื่อแจกจ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | - เด็กเล็กในพื้นที่ 90% ไม่เป็นโรคคอพอก | - เด็กเล็กได้รับสารไอโอดีนอย่างทั่วถึง | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

60

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 20 | โครงการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - สนับสนุนงบประมาณในการประเมินภายใน - เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลหนองแวง | 15,๐๐๐ | 15,๐๐๐ | 15,๐๐๐ | 15,๐๐๐ | 15,๐๐๐ | - ร้อยละ 90 ของครูได้รับการพัฒนา | - เด็กเล็กในตำบลหนองแวงได้รับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับมาตรฐาน | กอง การศึกษาฯ |
| 21 | โครงการติดตั้งเครื่อง ปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ติดตั้งเครื่องปรับ อากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ภายในตำบลหนองแวง | 300,๐๐๐ | 300,๐๐๐ | 300,๐๐๐ | 300,๐๐๐ | 300,๐๐๐ | - เด็กเล็กในศูนย์พัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดี | - เด็กเล็กในตำบลหนองแวง | กอง การศึกษาฯ |
| 22 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ภายในตำบลหนองแวง | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | 30๐,๐๐๐ | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 80 ในพื้นที่ได้รับการพัฒนา | - เด็กเล็กในตำบลหนองแวงได้รับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับมาตรฐาน | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

61

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 23 | โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้ดูแลเด็ก | - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้มากยิ่งขึ้น | - ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลหนองแวง | 8๐,๐๐๐ | 8๐,๐๐๐ | 8๐,๐๐๐ | 8๐,๐๐๐ | 8๐,๐๐๐ | - ครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลหนองแวง ได้รับการพัฒนาและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ | กอง การศึกษาฯ |
| 24 | โครงการติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล | - ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลหนองแวง | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ภายในตำบลหนองแวง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - ปัญหาอุบัติภัยจากไฟฟ้าลดลง 100% | - เพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กเล็กและบุคลากรตลอดจนประชาชนในตำบล | กอง การศึกษาฯ |
| 25 | โครงการสร้างพี่นักอ่านในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง | - เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง | - เด็กได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น - มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้น | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - เด็กในพื้นที่ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา และได้รับความรู้ | - เด็กเล็กภายในตำบลหนองแวง ได้รับการพัฒนาและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

62

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 26 | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล | - เพื่อจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ภายในตำบลหนองแวง | 486,000 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา | - เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ และมีความสะอาดปลอดภัย | กอง การศึกษาฯ |
| 27 | โครงการตรวจติด ตามประเมินผลการจัดการศึกษาภายใน | - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กให้มากยิ่งขึ้น | -ติดตามประเมินผล ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลหนองแวง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - ครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลหนองแวง ได้รับการพัฒนาและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ | กอง การศึกษาฯ |
| 28 | โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก | - เพื่อจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก | - จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - เด็กในชุมชนร้อยละ 70 มีที่เล่นและของเล่นสำหรับเด็กที่หลากหลาย | - เด็กในชุมชนจะมีที่เล่นและของเล่นสำหรับเด็กที่หลาก หลาย | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

63

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 29 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในเขตตำบลหนองแวง | - เพื่ออบรมให้ความรู้ทีมเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในเขตตำบลหนองแวง | - กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนภายในตำบลหนองแวง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในร้อยละ 90 ของทีมเครือข่ายการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ำภายในตำบลหนองแวง | - ชุมชนและผู้ปกครองมีความตระหนักในการป้องกันการเสียชีวิตจากตกน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี | กอง การศึกษาฯ |
| 30 | โครงการอบรม ให้ความ รู้ เด็กและผู้ปกครองด้านสุขอนามัย | - เพื่อให้ผู้ปกครองและครูมีความรู้ในการป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เด็ก | - กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนภายในตำบลหนองแวง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - ครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา | - ทำให้เด็กได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง - เด็กมีสุขภาพแข็งแรงมีพัฒนาการสมวัย | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

64

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 31 | โครงการป้องกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพให้กับเด็ก -เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด | ปีละ ๑ โครงการ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | - ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง 50 | - เด็กได้รับความรู้และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | กอง การศึกษาฯ |
| 32 | โครงการสานฝันบัณฑิตน้อยและการจัดนิทรรศการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อปัจฉิมนิเทศเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองแวง | ปีละ ๑ โครงการ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กได้รับค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร และอื่นๆ | กอง การศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

65

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 33 | โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน / ชุมชน / โรงเรียน | - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนในหมู่บ้านออกกำลังกาย และเล่นกีฬา | - จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้าน - จัดตั้งกองทุนพัฒนากีฬาภายในหมู่บ้าน - จัดหาเจ้าหน้าที่พัฒนาด้านกีฬาของตำบล | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | โรงเรียน/หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการส่งเสริมอุปกรณ์ด้านกีฬาร้อยละ 80 | - ประชาชนเยาว ชนแต่ละหมู่บ้านมีอุปกรณ์กีฬา ในการเล่นกีฬา และได้ออกกำลังกาย อย่างถูกวิธี | กองการศึกษาฯ |
| 34 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนก ประสงค์ หมู่ 1 – 16 | - ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามหมู่บ้านให้ ครบทุกหมู่บ้าน | - ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ตามหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - เยาวชนประชา ชนมีสถานที่เล่นกีฬาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 | - เยาวชน ประชา ชนมีสถานที่เล่นกีฬาที่ปลอดภัยต่อร่าง กาย | กองการศึกษาฯ กองช่าง |

แบบ ผ.๐2

66

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 35 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในตำบล | - เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาภายในตำบลให้ได้มาตรฐาน | - ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา ภายในตำบล | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - เยาวชน ประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชน เยาวชน มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานไว้เล่นกีฬา | กองการศึกษาฯ กองช่าง |
| 36 | โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬา | -ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาทักษะด้านการกีฬา - เข้าร่วมการเข้าแข่งกีฬาระดับต่าง ๆ - ส่งเสริมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับที่สูงขึ้น | - เข้าร่วมการเข้าแข่งกีฬาระดับ ต่าง ๆ - ส่งเสริมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับที่สูงขึ้น | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - เกิดความรักความสามัคคีสุขภาพแข็งแรง และเพิ่มทักษะการแข่งขันกีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - เกิดความรักความสามัคคีสุขภาพแข็งแรง และเพิ่มทักษะการแข่งขันกีฬา | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

67

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 37 | โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตใน ศพด.ในสังกัด | - เพื่อ ศพด.สังกัด มี ร ะบบอินเตอร์เน็ตไว้ใช้ ในการจัดการเรียน การสอนและการ ปฏิบัติงานครู | -ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. หนองแวง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ระบบอินเตอร์เน็ตไว้ ในการจัดการเรียน การสอน และใช้ใน การปฏิบัติงานครู | -ผู้เรียนได้รับประโยชน์ใน การเรียนสอน ครูผู้สอน สามารถสืบค้นวิธีการสอนใหม่ผ่าน ระบบ อินเตอร์ อีกทั้งยังช่วยใน การปฏิบัติงานของครู | กองการศึกษาฯ |
| 38 | โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยเด็กและผู้ปกครอง | -เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการหมวกนิรภัยเด็กและผู้ปกครองในการขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัย | -เด็ก ศพด.และผู้ปกครอง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | -เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองมีความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยร้อยละ80% | -เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองมีความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนได้อย่างปลอด ภัย | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

68

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 39 | โครงการแข่งกีฬาสีสัมพันธ์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอสมเด็จ | - เพื่อให้เด็กให้เกิดความรักความสามัคคีในการเล่นกีฬาระหว่าง ศพด.ในอำเภอสมเด็ก | - เด็ก ศพด. ในอำเภอสมเด็ก | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | -เด็ก ศพด.ในอำเภอสมเด็จได้รับประโยชน์ในการเล่นกีฬา เพิ่มขึ้นร้อยละ 70% | -เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ | กองการศึกษาฯ |
| 40 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ภายใน ศพด. | -จัดซื้อกล้องวงจรปิดCCTVเพื่อติดตั้งใน ศพด. | -ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ภายใน ศพด. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เด็กใน ศพด.ได้รับความปลอดภัยร้อยละ70 | -เด็กและครูได้รับความปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สินและอื่นๆ | กองการศึกษาฯ |
| 41 | โครงการสนับสนุนกีฬาภายในและเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านอื่นของสถานศึกษา | -เพื่อสนับสนุนกีฬาและกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือให้กับนักเรียนและครู | จำนวน 1 โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | นักเรียนและครูได้รับประโยชน์ร้อยละ70 | -นักเรียนได้มีความรู้ละมีความรักสามัคคีกัน | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

69

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 42 | โครงการเข้าร่วมงานกาชาดแพรวากาฬสินธุ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการเข้าร่วมงานกาชาดแพรวากาฬสินธุ์ | - จำนวน 1 โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลได้มีส่วนร่วม เพิ่มขึ้นร้อยละ 70% | -คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลได้มีส่วนร่วม โครงการเข้าร่วมงานกาชาดแพรวากาฬสินธุ์ | กองการศึกษาฯ |
| 43 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -จัดซื้อกล้องวงจรปิดCCTVเพื่อติดตั้งใน ศพด. | -ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ภายใน ศพด. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เด็กใน ศพด.ได้รับความปลอดภัยร้อยละ70 | -เด็กและครูได้รับความปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สินและอื่นๆ | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

70

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 44 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา | - จำนวน 1 โครงการ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | -สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนัก งานจ้าง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา | -พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจและความรู้เพิ่มขึ้น | กองการศึกษาฯ |
| 45 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -จัดซื้อกล้องวงจรปิดCCTVเพื่อติดตั้งใน ศพด. | -ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ภายใน ศพด. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เด็กใน ศพด.ได้รับความปลอดภัยร้อยละ70 | -เด็กและครูได้รับความปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สินและอื่นๆ | กองการศึกษาฯ |
| 46 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก | จำนวน 1 โครงการ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | -จ้างเหมาบริการบุคคลรายเดือน | -เด็กได้รับความรู้มากขึ้น | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 46 โครงการ | - | - | 18,393,000 | 18,393,000 | 18,393,000 | 18,393,000 | 18,393,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

71

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ในชุมชน | - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงสืบต่อไป | - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีจิตสำนึกในการเคารพผู้สูงอายุและหวงแหนประเพณีของท้องถิ่นตนเองคิดเป็นร้อยละ 90 | - เป็นการสืบทอด และอยู่ตลอดไป จรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประ เพณีอันดีงามของท้องถิ่น | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

72

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงสืบต่อไป | - จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ตัวชี้วัดเชิงคุณ ภาพ -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเองคิดเป็นร้อยละ 90 | - เป็นการสืบทอด และจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

73

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีวันสง กรานต์ | - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้ดำเนินสืบต่อไป | - จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเองคิดเป็นร้อยละ 90 | - เป็นการสืบทอด และจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

74

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม | - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงศาสนาให้สืบไป | - จัดซื้อต้นเทียน และผ้าอาบน้ำฝน ,สังฆทาน - จัดกิจกรรมหรือจัดอบรมเพื่อส่งเสริมระพุทธศาสนา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนวัฒน ธรรมท้องถิ่นตนเองคิดเป็นร้อยละ 90 | - เป็นการสืบทอด และจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

75

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้ดำเนินสืบต่อไป | - จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ -ส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟในหมู่บ้านในตำบล | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเองคิดเป็นร้อยละ 80 | - เป็นการสืบทอด และประชาชนในท้องถิ่นจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

76

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการร่วมงานประเพณีบุญกฐินสามัคคี อ.สมเด็จ | - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้ดำเนินสืบต่อไป | - จัดงานประเพณีบุญกฐิน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 75 ของผู้ร่วมโครงการได้รับการสสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ | - เป็นการสืบทอด และจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม | กองการศึกษาฯ |
| 7 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและดนตรีพื้นเมือง | - เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง - เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น | - จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองพื้นเมืองภาคประชาชน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - เป็นการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น | - เป็นการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

77

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการพัฒนาการบริหารและจัดงานสภาวัฒนธรรมตำบล | - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงสืบต่อไป | - ศูนย์สภาวัฒนธรรม ตำบลดำเนินงานตามแผนงาน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 70ของผู้เข้าร่วมโครงการการสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ได้รับสามารถเป็นผู้นำทางศาสนาเบื้องต้นได้ | - เป็นการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น | กองการศึกษาฯ |
| 9 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม | - เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและในการใช้ชีวิตยุคปัจจุบัน | -จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน, นักเรียน นักศึกษาที่สนใจในเขต อบต. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 40 ของประชากร | -คุณธรรมและ จริยธรรม ประชาชนได้รู้จักถึงคำว่าและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

78

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา | - เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา-เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณวัตถุ โบราณสถาน ในพระพุทธศาสนา | -เพื่อบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานให้มีสภาพ สมบูรณ์และเหมาะสม | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 70ของผู้เข้าร่วมโครงการการสืบทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ได้รับสามารถเป็นผู้นำทางศาสนาเบื้องต้นได้ | -ศาสนสถานได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้มีสภาพเหมาะสม-เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา | กอง การศึกษา |
| 11 | โครงการอบรม ศาสนพิธี | -เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และวางแนวทางในการปฏิบัติงานศาสนพิธีในตำบลหนองแวง | -ประชาชนในตำบลหนองแวง - พนักงานใน อบต. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 70ของผู้เข้าร่วมโครงการการสืบทอดวัฒ นธรรมจากคนรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ | เป็นเครือข่ายด้านศาสนพิธีให้ กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

79

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 12 | โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม | - เพื่อส่งเสริมให้ประชา ชนมีศีลธรรมที่ดีและเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนา | -ประชาชนในตำบลหนองแวง -กลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรม - พนักงานใน อบต. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ นวนไม่น้อยกว่า๘๐ คน | -เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา | กองการศึกษาฯ |
| 13 | โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อพัฒนาศักย ภาพ ร่างกาย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -เด็กเล็กมีร่าง กายที่แข็งแรงขึ้น | -เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย และสมอง | กองการศึกษาฯ |
| 14 | โครงการส่งทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันกับหน่วย งานอื่น | -เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหรือร่วมตลอดจนการจัด การแข่งขันกีฬา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหรือร่วมตลอดจนการจัดการแข่งขันกีฬา | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | -ได้ร่วมการจัด การแข่งขันกีฬา | -เกิดความรัก ความสามัคคี | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

80

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลหนองแวง | - เพื่อให้เยาวชน ประชาชนห่างไกลยาเสพติด - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | - จัดแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน - จัดแข่งกีฬาในหมู่ บ้าน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลงร้อยละ 40 - ประชาชนในพื้นที่มีทักษะด้านกีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ๔๐ | - ประชาชน เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และพัฒนาทักษะด้านกีฬา | กองการศึกษาฯ |
| 16 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาการละเล่นพื้นบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะด้านกีฬา - เพื่อพัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียนให้ แข็งแรงสมบูรณ์ | - จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนในตำบล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - สุขภาพของนักเรียนร้อยละ 40 แข็งแรงขึ้น | - นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านการกีฬา และรู้กติกาการแข่งขัน รู้จักรักและสามัคคีกัน - อนุรักษ์วัฒน ธรรมการละเล่น พื้นบ้าน | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

81

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการรวมพลคนชนเผ่าอำเภอสมเด็จ | -เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอสมเด็จ | -จัดงานประเพณีรวมพลคนชนเผ่าอำเภอสมเด็จ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๐ มีความพึงพอใจ | -เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประ เพณี และชาติพรรณของคนชาวอำเภอสมเด็จ | กอง การศึกษา |
| 18 | โครงการถนนสายบุญ | -เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป | - จำนวน 1 โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ80 | -สร้างสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจกัน ระหว่างข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | กอง การศึกษา |

แบบ ผ.๐2

82

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 19 | โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย | -เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายภายในตำบลหนองแวง | -จำนวน 1 โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๐ มีความพึงพอใจ | -เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประ เพณี และชาติพรรณของคนชาวอำเภอสมเด็จ | กอง การศึกษา |
| 20 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองแวง | - เพื่อให้เยาวชน ประชาชนได้มีความสามมัคคีกัน - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง | - จัดแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน - จัดแข่งกีฬาในหมู่บ้าน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลงร้อยละ 40 - ประชาชนในพื้นที่มีทักษะด้านกีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ๔๐ | - ประชาชน เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และพัฒนาทักษะด้านกีฬา | กอง การศึกษา |
| รวม | 20 โครงการ | - | - | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

83

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.3  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยจัดเบี้ยยังชีพให้ | เดือนละ ๑ ครั้ง | 13,200,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | 13,200,000 | - ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกราย | - ผู้สูงอายุในเขต ตำบลหนองแวงได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | กองสวัสดิการฯ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้พิการ | - เพื่อให้ผู้พิการมีสวัสดิการคุ้มครอง | เดือนละ ๑ ครั้ง | 3,260,000 | 3,260,000 | 3,260,000 | 3,260,000 | 3,260,000 | - ผู้พิการในพื้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกราย | - ผู้พิการมีสวัสดิการคุ้มครอง | กองสวัสดิการฯ |
| 3 | โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ มีสวัสดิการคุ้มครอง | เดือนละ ๑ ครั้ง | 150,000 | 15๐,๐๐๐ | 150,000 | 150,000 | 15๐,๐๐๐ | - ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกราย | - ผู้ป่วยเอดส์มีสวัสดิการคุ้มครอง | กองสวัสดิการฯ |
| 4 | โครงการเงินสำรองจ่าย | -เพื่อใช้สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลหนองแวง | เดือนละ ๑ ครั้ง | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | -ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่น้อยกว่าร้อยละ90ได้รับการช่วยเหลือ | -ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน | กองสวัสดิการฯ |

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา	                                  		       84

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.3  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | - เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านหลัก ประกันสุขภาพ | จำนวน 1 โครงการ | 175,๐๐๐ | 200,๐๐๐ | 175,๐๐๐ | 175,๐๐๐ | 200,๐๐๐ | - ประชาชนร้อยละ80 มีความพึงพอ ใจ | - ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านหลักประกันสุขภาพ | กองสวัสดิการฯ |
| 6 | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง | - เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน | จำนวน 1 โครงการ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | 50,๐๐๐ | - ประชาชนร้อยละ80 มีความพึงพอ ใจ | - ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน | กองสวัสดิการฯ |
| 7 | โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม | -เพื่อสมทบกองทุกระกันสังคม | จำนวน 1 โครงการ | 345,420 | 345,420 | 345,420 | 345,420 | 345,420 | -100% ของพนักงานมีหลัก ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม | -พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | -สำนักปลัด -กองคลัง -กองการศึกษาฯ -กองสวัสดิการฯ -กองช่าง |
| 8 | โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น | -เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น | จำนวน 1 โครงการ | 262,660 | 262,660 | 262,660 | 262,660 | 262,660 | -100% ของข้าราชการได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ | -ข้าราชการได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ | -สำนักปลัด -กองคลัง -กองการศึกษาฯ -กองสวัสดิการฯ -กองช่าง |
| รวม | 8 โครงการ | - | - | 18,192,660 | 18,192,660 | 18,192,660 | 18,192,660 | 18,192,660 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

85

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสร้างความสัมพันธ์และให้ความรู้ในการพัฒนาครอบครัวในชุมชน | - เพื่อให้เกิดความสัม พันธ์ที่ดีขึ้นกับคนในครอบครัวและชุมชน | ปีละ ๑ โครงการ | 10,๐๐๐ | 30,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 30,๐๐๐ | - ประชาชนเกิดความรักความเข้าใจ ไม่ทะเลาะกัน | - คนในครอบครัวมีสัมพันธไมตรีที่ดีขึ้น เกิดความรักความเข้าใจกันมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทกลุ่มสตรี | - เพื่อให้เกิดการพัฒนา ครอบครัว เด็ก เยาวชน และความเสมอภาคทั้งชายและหญิง | ปีละ ๑ โครงการ | 100,๐๐๐ | 100,๐๐๐ | 100,๐๐๐ | 100,๐๐๐ | 100,๐๐๐ | - พัฒนา ครอบครัว เด็ก เยาวชน และความเสมอภาคทั้งชายและหญิง | - ประชาชนได้รับการพัฒนา ครอบครัว เด็ก เยาวชน และความเสมอภาคทั้งชายและหญิง | กองสวัสดิการฯ |
| 3 | โครงการพัฒนาบท บาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวง | - เพื่อให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้ ด้านต่างๆในสังคม | ปีละ ๑ โครงการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - เด็กรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ | กองสวัสดิการฯ |

แบบ ผ.๐2

86

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ | - ประชาชนได้รับความรู้ สามารถนำไปพัฒนาอาชีพของตน เองได้ | ปีละ ๑ โครงการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - ประชาชนได้รับความรู้ แล้วสามรถนำไปพัฒนาอาชีพของตนเองได้ดียิ่งขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชนได้รับความรู้ สามารถนำไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน | กองสวัสดิการฯ |
| 5 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแวง | - เพื่อดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพร่างกายผู้สูง อายุ | ปีละ ๑ โครงการ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | 15๐,๐๐๐ | - ผู้สูงอายุร้อยละ 90 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ | - ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น | กองสวัสดิการฯ |

แบบ ผ.๐2

87

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ (พร้อมวิทยากร) | - เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่ประ ชาชน – ประชาชนสามารถมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ | - ฝึกอบรม/ดูงานให้กับพนักงาน/ประชาชนภายในตำบล | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - ประชาชนในชุมชนมีความ สามารถประกอบ อาชีพได้หลาก หลาย | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | กองสวัสดิการสังคม |
| 7 | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ | - เพื่อแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล - เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้ยั่งยืน | - ดำเนินการตามกรอบนโยบายตามที่รัฐบาลกำหนด - ส่งเสริมให้ประชาชน | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - สมาชิกในกลุ่มอาชีพมีรายได้เสริมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว | - ลดปัญหาการว่างงานลงได้ร้อยละ 40 | กองสวัสดิการสังคม |

แบบ ผ.๐2

88

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | - เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในด้านสุขภาพ สังคม | - เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาสได้รับความสุขใจ รวมถึงได้รับการพัฒนาทางด้าน ร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุและคนพิการให้มี มาตรฐานสูงขึ้น | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 | -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจปรับ เปลี่ยนพฤติ กรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 8 โครงการ | - | - | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

89

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.5  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน | - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร -เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง | ปีละ ๑ โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการขยะในตำบลหนองแวง ร้อยละ 70 | - ประชาชนมีความตระหนักและตื่นตัวในการจัดการขยะของชุมชนตนเองด้วยการร่วมมือกันคัดแยกขยะในตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดซื้อเตียงนอน ถังออกซิเจนให้กับผู้ป่วยฯลฯ | -เพื่อจัดซื้อเตียงและถังออกซิเจนให้กับผู้ป่วย | -ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยรื้อรัง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยคนอื่นๆได้รับประโยชน์ร้อยละ80 | -ประชาชนในตำบลหนองแวงได้รับประโยชน์มากที่สุด | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความเค็ม | -เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความเค็มให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อโรค | -จัดซื้อเครื่องวัดความเค็ม | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนได้รับประโยชน์ร้อยละ60 | -ประชาชนพึงพอใจและได้รับประโยชน์และปลอดโรค | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

90

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.5  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี | - จัดงานมหกรรม 3ดี และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านชุมชน | ปีละ ๑ โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ 80 ได้รับประโยชน์จากโครงการ | - พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | - เพื่อให้ประชาชนปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออื่นๆจากสัตว์ เพื่อจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ปีละ ๑ โครงการ | 450,๐๐๐ | 450,000 | 450,๐๐๐ | 450,๐๐๐ | 450,000 | - โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ลดลง 100% | - เพื่อให้ประชาชนปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออื่นๆ จากสัตว์ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการจัดซื้อสารเคมีในการกำจัดลูกน้ำยุง ลายและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน | - เพื่อให้ประชาชนปราศจากโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหนะ | ปีละ ๑ โครงการ | 200,๐๐๐ | 200,๐๐๐ | 200,๐๐๐ | 200,๐๐๐ | 200,๐๐๐ | - ลดปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่ได้ 50% | - เพื่อให้ประชาชนปราศจากไข้เลือดออก | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

91

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.5  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อเกลือไอโอดีน เพื่อแจกจ่าย | - เพื่อให้โรคคอพอกหมดไป จากตำบลหนองแวง | ปีละ ๑ โครงการ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - โรคคอพอกในประชาชนลดลงร้อยละ 90 | - ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคคอพอก | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว | - เพื่อลดปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในตำบล | ปีละ ๑ โครงการ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | - ลดจำนวนสุนัขจรจัดลงได้ร้อยละ 50 | - ลดปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในตำบล | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

92

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.5  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการสำรวจจำข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | - สำรวจปริมาณของสุนัขและแมว เพื่อจัดสรรวัคซีนได้ครบถ้วน | ปีละ ๑ โครงการ | 1๐,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | 1๐,๐๐๐ | 10,๐๐๐ | - จำนวนสุนัขและแมวได้รับการดูแลและป้องกันได้ ร้อยละ 70 | - จำนวนสุนัขและแมวได้รับการป้องกันที่ถูกวิธีและมีสุขภาพที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด ต่อต่างๆ | -เพื่อดำเนินการตามโครงการ -จัดซื้อวัคซีน/อุปกรณ์ในการควบคุมโรคระบาด | ปีละ ๑ โครงการ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | 20๐,๐๐๐ | -ลดการแพร่ระบาดโรคติดต่อต่างๆ | -จำนวนโรคระบาดลดลง | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ศูนย์ บริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) | -เพื่อดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน | - ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต.หนองแวง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน ต.หนองแวง | - อาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ดีและเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชา ชน | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

93

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.5  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | -เพื่อความรวดเร็วในการออกควบคุมโรคระบาดหรือโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ภายในตำบลหนองแวง | จำนวน 2 เครื่อง | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | -ประชาชนในพื้นที่ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | -ประชาชนได้รับความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของโรคระบาดในพื้นที่ตำบลหนองแวง | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา Covid-19 | -เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน | จำนวน 1 โครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในพื้นที่ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80 | -ประชาชนได้รับความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา Covid-19 | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

94

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.5  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านปศุสัตว์ | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านปศุสัตว์ | จำนวน 1 โครงการ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - บุคลากรได้เข้ารับการอบรมร้อยละไม่ต่ำกว่า 80 | -ประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 15 | โครงการจัดหาอาหารให้ผู้ป่วยเรื้อรัง | -เพื่อจัดหาอาหารให้ผู้ป่วยเรื้อรัง | จำนวน 1 โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการสนับสนุนอาหารไม่ต่ำกว่าร้อยละ60 | -ประชาชนในตำบลได้รับการบริการและมีความพึงพอใจที่ได้รับอาหาร | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

95

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.5  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 16 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -เพื่ออุดหนุนให้ประชาชนในตำบลจัดกิจกรรมพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จำนวน 1 โครงการ | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | - ประชาชนในพื้นที่ร้อยละไม่ต่ำกว่า 80 | -พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดผลรูปประธรรมบนพื้นฐานด้านสาธรณสุข | สำนักปลัด |
| 17 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำ กว่า 6,000 ซีซี | - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ -เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการสูญเสียทัศนียภาพของบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระ บอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - ประชาชนในพื้นที่ร้อยละไม่ต่ำกว่า 90 | - ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ - ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชน | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

96

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.5  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 18 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. | -เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -อุดหนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ทุกหมู่บ้าน | ปีละ 1 โครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | -ประชาชนที่ได้รับบริการของ อสม. ร้อยละ70 มีความพึงพอใจ | -อสม.เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 19 | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - เพื่อให้เยาวชนและประชาชนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด - เพื่อให้ชุมชนและเยาวชนปราศจากปัญหายาเสพติด - เพื่อรักษาเยียวยาผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ | ปีละ ๑ โครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - ลดปัญหาการติดยาเสพติดได้ร้อยละ 50 | - เยาวชนในชุม ชนห่างไกลยาเสพติด - สร้างความเข็มแข็งในชุมชน | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

97

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.5  แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 20 | โครงการสร้างความสมานฉันท์ภายในหมู่บ้าน / ตำบล | - จัดกิจกรรมรวมกลุ่มพลังมวลชนจัดบริการสาธารณะในวัน ทสปช,อปพร, วันยาเสพติดโลกและวันอาสารักษาดินแดน | ปีละ ๑ โครงการ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | 10๐,๐๐๐ | - ประชาชนมีความสามัคคี และปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ 50 | - ประชาชนเกิดความรู้จักสามัคคี ได้แสดงออกถึงพลังในทางสร้างสรรค์ - ปัญหายาเสพติดลดลง | สำนักปลัด |
| 21 | โครงการติดตามเสริมพลังกลุ่มอาชีพภายในตำบล | - เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอาชีพของชุมชนในตำบลหนองแวง | ปีละ ๑ โครงการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - ประชาชนได้รับความรู้ แล้วสามรถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นร้อยละ60 | - ประชาชนได้รับความรู้และ นำไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน | สำนักปลัด |
| รวม | 21 โครงการ | - | - | 6,150,000 | 6,150,000 | 6,150,000 | 6,150,000 | 6,150,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

98

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติก คสล. ภายในตำบล | - เพื่อให้มีถนนลาด ยางหรือถนน คสล. ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | - ประชาชนมีถนนลาด ยางใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 -เกษตรกรขนส่งผลผลิตได้ทันเวลา | - ประชาชนมีถนนลาดยางหรือถนน คสล. ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาด ยางถนนสาย บ.โนนชาด ม.8 - บ.นามะเขือ ต.นามะเขือ (โคกใหญ่) | - เพื่อให้มีถนน คสล./ลาดยาง ใช้เป็นเส้น ทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | - ประชาชนมีถนนลาดยาง ใช้ในการสัญ จรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 -เกษตรกรขนส่งผลผลิตได้ทันเวลา | - ประชาชนมีถนนลาดยางหรือถนน คสล. ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

99

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๓ | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสต์ติก ภายในตำบล | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางให้ใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | - ซ่อมแซมถนนลาดยางภาย ในตำบลให้ใช้การได้ดี | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - การขนถ่ายผลผลิตทางการ เกษตรคล่องตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ประชาชนมีถนนสภาพดีใช้สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ.หนองแวง ม.1 | - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้เป็นสายทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบล | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

100

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองแวง บ.หนองขาม ม.2 | - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้เป็นสายทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | - ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน สายรอบหนอง | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปก ครองส่วนท้องถิ่น |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองขาม - บ.ประชาสามัคคี | - เพื่อให้มีถนน คสล. ที่มาตรฐานใช้เป็นเส้นทางคมนาคม | -ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองขาม - บ.ประชาสามัคคี | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - ประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจร้อยละ 50 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปก ครองส่วนท้องถิ่น |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง หนองขาม - คำไผ่ | - เพื่อให้มีถนน คสล. ที่มาตรฐานใช้เป็นเส้นทางคมนาคม | -ก่อสร้างถนน คสล.สายทางหนองขาม - คำไผ่ | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | - ประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจร้อยละ 50 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

101

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหนองขาม - โคกคลึม | - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้เป็นสายทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | -ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองขาม - โคกคลึม | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.สร้างแก้ว ม.3 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองปู่ตา บ.สร้างแก้ว ม.3 | - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้เป็นสายทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองปู่ตา | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

102

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โคกกลาง ม.4 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสาย บ.โคกกลาง ม.4 - บ.คำดอกซ้อน ต.นามะเขือ | - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | -ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางสาย บ.โคกกลาง ม.4 - บ.คำดอกซ้อน ต.นามะเขือ | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลางหมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง บ้านโพนสวาง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล./ ลาดยาง -โพนสวาง | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

103

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนชาด ม.5 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน นายนิกร เกลือสีโท บ.โนนชาด ม.5 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน | - ก่อสร้างถนน คสล.ข้างศาลาประชาคม | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

104

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.คำไผ่ ม.6 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

105

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาด หมู่ที่ 8 โคกใหญ่ – บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 8,684,600 | 8,684,600 | 8,684,600 | 8,684,600 | 8,684,600 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล/ลาดยาง. สายทาง บ.โนนชาด ม.8 - บ.โพนสวาง ต.นามะเขือ | - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้เป็นสายทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. ลาดยาง. สายทาง บ.โนนชาด ม.8 - บ.โพนสวาง ต.นามะเขือ | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังรอบโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล | - เพื่อให้มีถนนลูกรังที่ได้รับมาตรฐานใช้ในการคมนาคม | ก่อสร้างถนน ลูกรังรอบโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังที่ได้มาตรฐานไว้สัญจรไปมาประชานได้รับคามสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

106

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองแวง ม.9 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองคูสระ บ.หนองแวง ม.9 | - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้เป็นสายทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองคูสระ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.พรสวรรค์ ม.10 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

107

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง บ้านป่านกขาบ ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปก ครองส่วนท้องถิ่น |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หรือลาดยาง สายดงคำพัฒนา - โคกกลาง | - เพื่อให้มีถนน คสล.ใช้เป็นสายทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. หรือลาดยาง สาย ดงคำพัฒนา - โคกกลาง | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปก ครองส่วนท้องถิ่น |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

108

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน บ.สร้างแก้ว ม.13 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ประชาสามัคคี ม.14 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนชาด ม.15 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | 29 |

แบบ ผ.๐2

109

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ.หนองแวง ม.16 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง บ.หนองแวง ม.16 | - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | - ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน - โป่งเชือก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตรและจราจรไปมา | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

110

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 32 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน บ.หนองแวง ม.1 | - เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ให้ดีขึ้นและสะดวกในการคมนาคมและปลอดภัย | - ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 33 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เสริมไหล่ทาง) บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 | - เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ให้ดีขึ้นและสะดวกในการคมนาคมและปลอดภัยและเสริมไหล่ทางในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนน คสล.(เสริมไหล่ทาง) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 34 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 | - เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ให้ดีขึ้นและสะดวกในการคมนาคม | - ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

111

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 35 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน บ.หนองแวง ม.9 | - เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ให้ดีขึ้นและสะดวกในการคม นาคม | - ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 36 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายทางบ้านนายประเสริฐ-ไฟแดง บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | - เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ให้ดีขึ้นและสะดวกในการคม นาคมและปลอดภัย | - ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางบ้าน นายประเสริฐ -ไฟแดง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

112

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 37 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน บ.หนองแวง ม.16 | - เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ให้ดีขึ้นและสะดวกในการคมนาคม | - ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 38 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทาง บ.หนองแวง ม.16 -โป่งเชือก | - เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ให้ดีขึ้นและสะดวกในการคมนาคมและปลอดภัย | - ซ่อมแซมถนน คสล.สายทาง บ.หนองแวง - โป่งเชือก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ลดอุบัติเหตุบนถนนลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายใน บ้านหนองแวง ม.1 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทาง คมนาคมในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหองแวง ม.1 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

113

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม(Block Convert) สายทางหน้าวัดเทพ | - เพื่อให้มีถนนคสล.ใช้เป็นเส้นทาง คมนาคมในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม(Block Convert) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม(Block Convert) สายทาง บ.โนนชาด ม.15 –หจก.ทรงวัฒนะ ม.12 | - เพื่อให้มีถนนคสล.ใช้เป็นเส้นทาง คมนาคมในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม(Block Convert) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

114

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 42 | โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา(Water Treatmnt System)POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 257-300 ครัวเรือน ครัวเรือน กำลังผลิต10ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ.สร้างแก้ว ม.3 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและเพียงพอต่อการใช้น้ำ | ระบบผลิตน้ำประปา(Water Treatmnt System)POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 257-300 ครัวเรือน กำลังผลิต10ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ.สร้างแก้ว ม.3 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | -ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ90 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและเพียงพอต่อประชาชน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

115

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 43 | โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่(Water Treatmnt System)POGรองรับ 288-350 ครัวเรือนตามแบบบัญชีนวัฒกรรมไทย01020003 กำลังการผลิต10ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ.คำไผ่ ม.6 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและเพียงพอต่อการใช้น้ำ | - ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่(Water Treatmnt System)POGรองรับ 288-350 ครัวเรือนตามแบบบัญชีนวัฒกรรมไทย01020003 กำลังการผลิต10ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | -ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ90 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและเพียงพอต่อประชาชน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 44 | โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L ขนาด 160-300 ครัวเรือน กำลังผลิต10ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง(ตามบัญชีนวัฒกรรมไทย เลขที่01020003) บ.โนนชาด ม.15 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและเพียงพอต่อการใช้น้ำ | - ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา POG ระบบขนาดใหญ่ L ขนาด 160-300 ครัวเรือน กำลังผลิต10ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง(ตามบัญชี นวัฒกรรมไทย เลขที่01020003) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | -ประชาชนมีน้ำใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ90 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคและเพียงพอต่อประชาชน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

116

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายใน บ้านสร้างแก้ว ม.13 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายใน บ้านสร้างแก้ว ม.13 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - เพื่อให้ประชา ชนได้มีถนนใช้อย่างปลอดภัย | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอด ภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรภายในบ้านหนองแวง ม.1 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในบ้านหนองแวง ม.1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตร | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอด ภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

117

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรภายใน บ้านสร้างแก้ว ม.3 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผล ผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรภายใน บ้านสร้างแก้ว ม.3 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรภายใน บ้านโคกกลาง ม.4 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผล ผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ความกว้างตามสภาพพื้นที่ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตร | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

118

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายใน บ้านคำไผ่ ม.6 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายใน บ้านคำไผ่ ม.6 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรภายใน บ้านโนนชาด ม.8 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายใน บ้านโนนชาด ม.8 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

119

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 51 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนเตา ม.8 -ดงคำ ม.11 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผล ผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนเตา-ดงคำ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร สายรอบ หนองเป้า | - เพื่อให้มีถนนลูกรังเพื่อการเกษตร รอบเส้นหนองเป้า | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรสายรอบหนองเป้า | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

120

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายในบ้านหนองแวง ม.9 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในบ้านหนองแวง ม.9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรสายคำผักกูด บ.พรสรรค์ ม.10 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาย คำผักกูด | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายคำผักกูด | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

121

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายในบ้านดงคำพัฒนา ม.11 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผล ผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายในบ้านดงคำพัฒนา ม.11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายใน บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายใน บ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

122

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายใน บ้านสร้างแก้ว ม.13 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายใน บ้านสร้างแก้ว ม.13 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายในบ้าน ประชาสามัคคี ม.14 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคม นาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายใน บ้านบานประชาสามัคคี ม.14 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

123

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายใน บ้านหนองแวง ม.16 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม - เพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในบ้านหนองแวง ม.16 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 60 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรภายในตำบล | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรได้มาตรฐาน | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

124

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 61 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน บ้านสร้างแก้ว ม.3 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้ เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรได้มาตรฐาน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 62 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายในบ้านโคกกลาง ม.4 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้ เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรได้มาตรฐาน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

125

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 63 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร สายทาง หนองคำยำ - หนองเม็ก | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้ เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรได้มาตรฐาน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 64 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร สายทาง หนองคูทด บ.โนนชาด-บ.คำไผ่ ม.6 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้ เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรได้มาตรฐาน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

126

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 65 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน บ้านหนองผ้าอ้อม ม.7 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรได้มาตรฐาน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 66 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร ภายใน บ้านพรสวรรค์ ม.10 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรได้มาตรฐาน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

127

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 67 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายใน บ้านสร้างแก้ว ม.13 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรได้มาตรฐาน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 68 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายใน บ้านโนนชาด ม.15 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรได้มาตรฐาน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

128

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 69 | โครงการปรับ ปรุงถนน คสล. และ วางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในตำบล | - เพื่อปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ให้ใช้การได้ดีดังเดิม | - ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 70 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบล | - เพื่อแก้ไขระบบประปาให้ใช้ได้ดัง เดิม | - ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาให้ใช้การได้ดี | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - ประชาชนในเขตพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 | - ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอในครอบครัว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

129

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 71 | โครงการขยายเขตระบบท่อประปาภายในตำบล | - เพื่อขยายเขตระบบประปาให้ประชาชนได้ใช้น้ำทั่วถึง | - ขยายเขตท่อประปาให้กับราษฎรที่ยังไม่ได้ใช้น้ำประปาได้ใช้น้ำประปาได้อย่างทั่วถึง | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | - จำนวนประ ชาชนในเขตพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค -บริโภคอย่างเพียงพอในครอบครัว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 72 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในตำบล | - เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภค | - ขุดเจาะบาดาลในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | - จำนวนประชา ชนในเขตพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการบริโภคเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอในครอบครัว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

130

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 73 | โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามห้วยขัวแดง บ้านสร้างแก้ว ม.13 | - เพื่อให้มีสะพาน คสล. ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | - ก่อสร้างสะพาน ข้ามห้วยขัวแดง บ้านสร้างแก้ว ม.13 | 95๐,๐๐๐ | 95๐,๐๐๐ | 95๐,๐๐๐ | 95๐,๐๐๐ | 95๐,๐๐๐ | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืช ผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีสะพาน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้ สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 74 | โครงการซ่อมแซมสะพาน คสล. ห้วยคำเข บ.โคกกลาง ม.4 | - ซ่อมแซมสะพาน คสล.ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | - ซ่อมแซมสะพาน คสล.ให้ใช้การได้ดี | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีสะพาน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

131

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 75 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และจัดหาถังเก็บน้ำฝน ภายในตำบล | - เพื่อซ่อมแซมถังเก็บน้ำฝนให้สามารถใช้กักเก็บน้ำได้ | - ซ่อมแซมถังเก็บน้ำให้ใช้การได้ดี | 8๐๐,๐๐๐ | 8๐๐,๐๐๐ | 8๐๐,๐๐๐ | 8๐๐,๐๐๐ | 8๐๐,๐๐๐ | - ปริมาณการใช้น้ำฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - หมู่บ้านมีถังกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 76 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ภายในตำบล | - เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและปศุสัตว์ให้กับประชาชน | - ก่อสร้างฝายน้ำล้นในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | - ปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค -บริโภคได้ตลอดปี | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 77 | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ภายในตำบล | - ปรับปรุงซ่อม แซมฝายน้ำล้นให้ใช้การได้ดีสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ | - ซ่อมแซมฝายน้ำล้นที่มีอยู่แล้วให้ดีดังเดิม | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | - ปริมาณฝายน้ำล้นที่สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปี | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

132

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 78 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ภายใน บ.หนองแวง ม.1 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 79 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.หนองขาม ม.2 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ.หนองขาม ม.2 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 80 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.สร้างแก้ว ม.3 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.สร้างแก้ว ม.3. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

133

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 81 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.โคกกลาง ม.4 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.โคกกลาง ม.4 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 82 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.โนนชาด ม.5 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.โนนชาด ม.5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 83 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.คำไผ่ ม.6 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.คำไผ่ ม.6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

134

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 84 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 85 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.โนนชาด ม.8 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.โนนชาด ม.8 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 86 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.หนองแวง ม.9 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.หนองแวง ม.9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

135

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 87 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.พรสวรรค์ ม.10 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.พรสวรรค์ ม.10 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 88 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 89 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

136

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 90 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.ประชาสามัคคี ม.14 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.ประชาสามัคคี ม.14 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 91 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.โนนชาด ม.15 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.โนนชาด ม.15 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 92 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายใน บ.หนองแวง ม.16 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในหมู่บ้านได้สะดวก | - ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ.หนองแวง ม.16 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

137

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 93 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ภายในตำบล | - เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประ ชาชนในชุมชน | - ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ อบต.หนองแวง | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐0,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐0,๐๐๐ | ประชาชนใน พื้นที่รู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้รวดเร็ว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 94 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายในตำบล | - เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับ ประชาชนในชุมชน | - ซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ อบต. หนองแวง | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐0,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐๐,๐๐๐ | 5๐0,๐๐๐ | ประชาชนใน พื้นที่รู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้รวดเร็ว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

138

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 95 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบล | - เพื่อให้มีกระแส ไฟฟ้าใช้ในชุมชน - เพื่อให้มีแสงสว่างในยามกลางคืนลดปัญหาโจรกรรม | - ติดตั้งไฟฟ้าสา ธารณะ - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตรับผิดชอบของอบต. หนองแวง | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ต่อปี | - ชุมชนมีแสงสว่างเพียงพอในยามค่ำคืน - ประชาชนมีความปลอดภัยจากโจรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 96 | โครงการก่อสร้างสหกรณ์ร้านค้าชุมชน ภายในตำบล | - เพื่อให้มีสหกรณ์ร้านค้าในตำบล | - ก่อสร้างอาคารร้านค้าสหกรณ์ ในตำบล | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - มีร้านค้าที่เป็นของประชาชนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 40 | - ประชาชนได้ซื้อสินค้าในชุมชน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

139

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 97 | โครงการก่อสร้าง หรือปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ภายในตำบล | - เพื่อใช้เป็นที่ประ ชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับประชาชนหรือหน่วย งานต่างๆ | - ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ - ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | - ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆในหมู่บ้าน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 98 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ภายในตำบล | - ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | - ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง ภายในตำบล | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ไฟฟ้า เพียงพอกับความต้องการ -เขตไฟฟ้าได้รับการขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

140

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 99 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล | - เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบ ร้อย - เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ตลอดสิ่งก่อสร้างต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน | - ที่สาธารณะตำบลหนองแวงเช่น อาคาร สถานที่ภายใน อบต.หนองแวง | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - พื้นที่ตำบลหนองแวงได้รับการปรับปรุงมากขึ้นร้อยละ 60 | - อาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อย งามตา-สถานที่สาธารณะประ โยชน์อยู่ในสภาพที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 100 | โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ภายในตำบล | - ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำให้ใช้การได้ดีสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ตลอดปี | - ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่แล้วให้ดีดังเดิมมีสภาพดีสามารถกักเก็บน้ำได้ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - มีปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพียงพอกับความต้องการ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

141

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 101 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.หนองแวง ม.16 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ไป บ.โป่งเชือก ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ | - เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก - เพื่อให้ถนนมีแสงสว่างในเวลากลางคืน | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลัง งานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - ประชาชนมีความพึงพอใจ มากขึ้นร้อยละ 90 | - ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 102 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ภายในตำบล | - เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยมลดปัญหาน้ำท่วมและกัดเซาะถนน | - ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนเพื่อการเกษตร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน - ลดปัญหาน้ำท่วมขังและการจัดเซาะถนนลงได้ร้อยละ 40 | - ประชาชนใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

142

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 103 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย บ.หนองแวง ม.9 - เทศบาลสมเด็จ | - เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลผลิตของเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและปลอด ภัย - ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติด | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ราษฎรได้มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 104 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทาง สร้างแก้ว ม.3 - สร้างท่อ บ.สร้างแก้ว ม.3 | - เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลผลิตของเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและปลอด ภัย - ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ | - ก่อสร้างถนนลาดยางความกว้างผิวจราจร 6 เมตรไหล่ทางลาดยางข้างละ1 เมตร | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ราษฎรได้มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

143

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 105 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรภายในตำบล | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | - ขุดลอกลำห้วย / หนองคลอง / บึง | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 40 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 106 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนก ประสงค์ภายใน ตำบล | - เพื่อให้เยาวชนได้มีลานกีฬาเพื่อออกกำลังกาย | - ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ภายใน ต.หนองแวง | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - ส่งเสริมการเล่นกีฬาในพื้นที่ได้ร้อยละ 60 | - เพื่อให้เยาวชนได้มีลานกีฬาเพื่อออกกำลังกาย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 107 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ภายในตำบล | - เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคของประ ชาชน | - ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ภายในตำบล | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภคได้อย่างเพียงพอ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

144

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 108 | โครงการปรับปรุงท่อเมนท์ระบบประปาภายในตำบล | - เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาในหมู่บ้านภายในตำบล | - วางท่อเมนท์ระบบประปาหมู่บ้านใหม่ทั้งหมด | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 109 | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ภายในตำบล | - เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค -บริโภคของประชาชน | -ก่อสร้างระบบประปาบาดาลภายในตำบล | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชน ชุมชนที่อยู่ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 110 | โครงการก่อสร้างป้ายแนวเขตพื้นที่ ภายในตำบลหนองแวง | - เพื่อให้ทราบแนวเขตพื้นที่ | - มีป้ายแนวเขตที่ชัดเจน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจร้อยละ 70 | - ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจร้อยละ 70ประชาชนได้รับความสะดวก จากป้ายแนวเขต | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

145

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 111 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างตำบล ระหว่าง บ.โนนชาด ม.8 ต.หนองแวง ถึง ตำบลนามะเขือ | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้ เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อระหว่างตำบลและขนส่งสินค้าทางการเกษตร | - ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 3 กม. | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังแนวเขตใช้ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก ปลอดภัยและลดปริมาณการเสียหายของสินค้าทางการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

146

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 112 | โครงการขุดลอกหนองเป้า บ.โนนชาด ม.5 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภคและเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม | - ขุดลอกหนองเป้า บ.โนนชาด ม.5 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการ เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภคและเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 113 | โครงการขุดลอกหนองเม็ก บ.โคกกลาง ม.4 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภค และเพียงพอต่อการใช้เพื่อการเกษตร | - ขุดลอกหนองเม็ก บ.โคกกลาง ม.4 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการ เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภค และเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 114 | โครงการขุดลอกห้วยคำเข บ.โนนชาด ม.8 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภคและเพียงพอต่อการทำเกษตร กรรม | - ขุดลอกหนองคำเข | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภคและเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

147

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 115 | โครงการขุดลอก ลำห้วยคำคู้ บ.โคกกลาง ม.4 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุป โภค และเพียงพอต่อการใช้เพื่อการ เกษตร | - ขุดลอกหนอง ลำห้วยคำคู้ ม.4 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภค และเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 116 | โครงการขุดลอกหนองคำวัวเน่า บ.หนองผ้า อ้อม ม.12 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภคและเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม | - ขุดลอกหนองคำวัวเน่า บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - เพื่อให้ประ ชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภคและเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 117 | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการผู้บริหาร อบต.หนองแวง | - เพื่อใช้ในการทำกิจการสภาและใช้ประชุม | - ก่อสร้างอาคารที่ทำการผู้บริหาร อบต.หนองแวง | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - เพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริการประชา ชนและประชา ชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 90 | - เพื่อใช้ในงานกิจการสภาต่างๆและใช้ในการประชุม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

148

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 118 | โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายรอบหนองสาธารณะภายในตำบล | - เพื่อให้มีถนนลูกรังที่มาตรฐานใช้เป็นเส้นทางคมนาคม | - ปรับปรุงถนนลูกรังรอบหนองคูทดให้ได้มาตรฐาน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจร้อยละ 50 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกในการใช้ถนน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 119 | โครงการก่อสร้างหรือขยายเขตประปาหอถังสูง ภายใน บ.ประชาสามัคคี ม.14 | - ก่อสร้างหรือขยายเขตประปาหอถังสูงให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน | - ก่อสร้างหรือขยายเขตประปาหอถังสูง บ.ประชาสามัคคี ม.14 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดไว้สำหรับอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 120 | โครงการก่อสร้างระบบประปาภายใน บ.โนนชาด ม.8 | - ก่อสร้างหรือขยายเขตประปาหอถังสูงให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน | - ก่อสร้างระบบประปา บ.โนนชาด ม.8 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดไว้สำหรับอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

149

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 121 | โครงการก่อสร้างหรือขยายเขตประปาหอถังสูง ภายใน บ.โนนชาด ม.15 | - ก่อสร้างหรือขยายเขตประปาหอถังสูงให้เพียงพอกับความต้องการของประ ชาชน | - ก่อสร้างหรือขยายเขตประปาหอถังสูง บ.โนนชาด ม.15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดไว้สำหรับอุปโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียง พอ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 122 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม(Block Convert) สายทาง บ.โนนชาด-บ.พรสวรรค์ | - เพื่อให้มีถนนคสล.ใช้เป็นเส้นทาง คมนาคมในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม(Block Convert) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 123 | โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่ออุปโภค และการเกษตร หนองชาด บ.โนนชาด ม.5 | - ขุดลอกหนองน้ำเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ | - หนองน้ำสาธารณะภายใน บ.โนนชาด ม.5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่อใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้เพียงพอต่อความต้องการ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

150

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 124 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในตำบลหนองแวง | - เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท้วมขังตามถนน - เพื่อลดปัญหาการชำรุดของถนนจากการกัดเซาะของน้ำ | - วางท่อระบายน้ำทุกหมู่บ้านภายในตำบลหนองแวง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ลดอุบัติเหตุได้ร้อยละ 40 - ยืดอายุของถนนได้ร้อยละ 50 | - น้ำไม่ท่วมขังตามถนนประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 125 | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. จากอ่างเก็บน้ำ ลงสู่พื้นที่การเกษตร ภายใน บ.โคกกลาง ม.4 | - เพื่อนำน้ำมาใช้ในการทำนาข้าว และทำการเกษตรอื่นๆ | - ทำคลองส่งน้ำในพื้นที่ บ.โคกกลาง ม.4 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 | - ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการทำเกษตรกรรม - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 126 | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. จากอ่างเก็บน้ำ ลงสู่พื้นที่การเกษตร ภายใน บ.พรสวรรค์ ม.10 | - เพื่อนำน้ำมาใช้ในการทำนาข้าว และทำการเกษตรอื่นๆ | - ทำคลองส่งน้ำในพื้นที่ บ.โคกกลาง ม.4 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 | - ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการทำเกษตรกรรม - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

151

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโค รงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 127 | โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะภายตำบล | - เพื่อปรับปรุงพื้นที่เป็นตลาด - ประชาชนมีตลาดจำหน่ายสินค้า | - ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะภายในตำบลหนองแวง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ประชาชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีที่จำหน่ายสินค้า - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 128 | โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ อบต.หนองแวง | - เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.หนองแวง ให้มีสภาพดี | - ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองแวงให้มีสภาพดีขึ้น | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ประชาชนได้รับความสะดวกในเวลามาติดต่อราชการและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | - ประชาชนได้รับความสะดวกในเวลามาติดต่อราชการและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

152

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 129 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่ บ้านภายในตำบล | - เพื่อจัดทำซุ้มประตูทางเข้าหมู้บ้าน | - ทำซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านภายในตำบลหนองแวง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 70 | -เพื่อความสวยงามและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งตำบล -เพือบอกชื่อบ้าน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 130 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เชื่อมระหว่างตำบล | - เพื่อให้มีถนนลูกรังที่ได้รับมาตรฐานใช้ในการคมนาคม | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังที่ได้มาตรฐานไว้สัญจรไปมาประชานได้รับคามสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

153

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 131 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทาง บ.ดงคำ ถึง ต.ภูปอ | - เพื่อให้ประชาชนมีถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนน ลาดยางเส้น บ.โนนชาด ผ่าน บ.ดงคำถึงตำบล ภูปอ | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อขนถ่ายสินค้าการเกษตรออกสู่ตลาดได้ทันเวลา | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 132 | โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน | - เพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อใช้ในการเรียนชุมชนภายในตำบล | - ปรับปรุงศูนย์การเรียนชุมชนในตำบล | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - ประชาชนมีการเรียนรู้ และความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 | - ประชาชนมีสถานที่ในการเรียนหนังสือและฝึกอบรมอาชีพเสริม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

154

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 133 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ให้เด็กนักเรียนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน | - ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 | - เด็กมีสถานที่ในการเรียนหนังสือที่สะดว,ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 134 | โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำใส ภายในหมู่บ้าน เพื่ออุปโภค - บริโภค | - เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดสำหรับการอุปโภค-บริโภค | - ติดตั้งเครื่องกรองน้ำใสให้ครบทุกหมู่บ้าน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนในตำบลมีสุขภาพที่ดีขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 135 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร | - เพื่อให้มีบ่อบาดาลไว้ใช้เพื่อการเกษตร | - ขุดเจาะบ่อบาดาลในตำบล | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

155

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 136 | โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ บ.พรสวรรค์ ม.10 | เพื่อให้ประชาชนได้มีลาน คสล.ภายในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ให้ประชาชนมีลาน คสล. ใช้ภายในหมู่ บ้าน | - ประชาชนได้มีลานเพื่อทำการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 137 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบประปาเดิม บ.สร้างแก้ว ม.3 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาในหมู่บ้าน | - ขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบประปาเดิม บ.สร้างแก้ว ม.3 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 138 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบประปาเดิม บ.โนนชาด ม.8 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาในหมู่บ้าน | - ขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบประปาเดิม บ.สร้างแก้ว ม.3 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

156

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 139 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบประปาเดิม บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาในหมู่บ้าน | - ขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบประปาเดิม บ.สร้างแก้ว ม.3 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 140 | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยขัวแดง | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคและเพียงพอต่อการใช้เพื่อการเกษตร | - ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยขัวแดง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภค และเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 141 | โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัง ศพด.ภายในตำบล | - ก่อสร้างอ้างล้างหน้าภายใน ศพด. ภายในตำบลหนองแวง | - ก่อสร้างอ้างล้างหน้าภายใน ศพด. ศพด.ภายในตำบล | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - นักเรียนใน ศพด.มีอ้างล้างหน้า 100% | - ศพด.มีอ้างล้างหน้าที่ได้มาตรฐาน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

157

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 142 | โครงการปรับปรุงต่อ เติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบล | - เพื่อปรับปรุงต่อเติมศูนย์ฯให้เพียง พอกับความต้องการ | - ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่า 70% - เด็กก่อนวัยเรียนบ้านหนองแวง 100% มีที่เรียนที่ได้รับมาตรฐาน | -มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 143 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมเหล็กแบบผ่าซีก ภายในตำบล | - เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังตามถนน และเพื่อลดปัญหาการชำรุดของถนนจากการกัดเซาะของน้ำ | - ระบายน้ำในชุมชนและพร้อมบ่อ คสล. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - ลดปัญหากัดเซาะถนนได้ร้อยละ 40 - ยืดอายุการใช้งานของถนนร้อยละ70 | - น้ำไม่ท่วมขังตามถนนประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

158

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 144 | โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ภายในตำบล | -เพื่อปรับปรุงศาลากลางบ้านให้คงสภาพพร้อมใช้งาน | -ปรับปรุงศาลากลางบ้านในหมูบ้านหนองแวง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนร้อยละ๙๐ได้รับประโชยน์ในการใช้พื้นที่ | -ประชาชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ -ประชาชนมีความรักสามัคคีเพิ่มขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 145 | โครงการปรับปรุงพื้นรอบบริเวณอาคารสำนักงาน อบต. หนองแวง | - เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ภายในสำนักงานให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดแก่ประชาชน | - ปรับปรุงพื้นรอบบริเวณอาคารสำนักงาน | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | - ประชาชนได้รับความสะดวกในเวลามาติดต่อราชการและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | - เพื่อความสะดวกในเวลามาติดต่อราชการและมีความพึงพอใจ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 146 | โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประ สงค์ บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | -เพื่อก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ กลางบ้านให้คงสภาพพร้อมใช้งาน | - ก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนร้อยละ๙๐ได้รับประโชยน์ในการใช้พื้นที่ | -ประชาชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ -ประชาชนมีความรักสามัคคีเพิ่มขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

159

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 147 | โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ บ.พรสวรรค์ ม.10 | -เพื่อก่อสร้างโดมคลุมลานเอนก ประสงค์ กลางบ้านให้คงสภาพพร้อมใช้งาน | - ก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนร้อยละ๙๐ได้รับประโชยน์ในการใช้พื้นที่ | -ประชาชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ -ประชาชนมีความรักสามัคคีเพิ่มขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 148 | โครงการจัดทำแผนที่ระวางแนวเขต ภายในตำบล | - เพื่อที่จะได้ทราบถึงแนวเขตของพื้นที่ตำบลและแนวเขตพื้นที่ตำบลใกล้เคียง | - จัดทำแผนที่และแนวเขตของตำบลหนองแวงให้ถูก ต้อง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - พื้นที่แนวเขตแผนที่ระวางที่ชัดเจนขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 | - เพื่อที่จะได้ทราบถึงแนวเขตของพื้นที่ตำบลและแนวเขตพื้นที่ตำบลใกล้เคียง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

160

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 149 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงภายในตำบล | - ลดปัญหาการลักขโมยปัญหายาเสพติดตลอดจนอุบัติเหตุ บนท้องถนน | ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตพื้นที่ ต.หนองแวง | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | - การเกิดอุบัติเหตุยาเสพติด/ลักขโมยในพื้นที่ลดลง ร้อยละ3๐ | - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 150 | โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.สร้างแก้ว | - เพื่อเป็นแนวเขตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | 50๐,๐๐๐ | - ร้อยละ 90 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั่วรอบศูนย์ | -เพื่อเป็นแนวเขนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เด็กๆปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

161

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 151 | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง | - เพื่อก่อสร้างศูนย์ฯให้เพียงพอกับความต้องการ | - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน | 1,80๐,๐๐๐ | 1,80๐,๐๐๐ | 1,80๐,๐๐๐ | 1,80๐,๐๐๐ | 1,80๐,๐๐๐ | เด็กก่อนวัยเรียน 100% มีที่เรียนที่ได้รับมาตรฐาน | - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของระชาชน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 152 | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว | - เพื่อก่อสร้างศูนย์ฯให้เพียงพอกับความต้องการ | -ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน | 1,80๐,๐๐๐ | 1,80๐,๐๐๐ | 1,80๐,๐๐๐ | 1,80๐,๐๐๐ | 1,80๐,๐๐๐ | - เด็กก่อนวัยเรียน 100% มีที่เรียนที่ได้รับมาตรฐาน | - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 153 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสุขภาพ หนองคูทด บ้านหนองแวง | - เพื่อให้ชุมชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย | - จัดสร้างสวนสุข ภาพให้ในพื้นที่ของ อบต. | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - ประชาชนร้อยละ 70 มีที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ | - ชุมชนมีสวนสุขภาพมีที่ออกกำลังกายมีที่พักผ่อนหย่อนใจก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

162

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 154 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ภายในบ้านโนนชาด ม.5 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังบดอัดใช้เป็นเส้น ทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านโนนชาด ม.5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 155 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ภายในบ้านหนองผ้าอ้อม ม.7 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังบดอัดใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านหนองผ้าอ้อม ม.7 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

163

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 156 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ภายในบ้านโนนชาด ม.8 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังบดอัดใช้เป็นเส้น ทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านโนนชาด ม.8 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 157 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ภายในบ้านสร้างแก้ว ม.13 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังบดอัดใช้เป็นเส้น ทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บ้านสร้างแก้ว ม.13 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

164

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 158 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะโคกเด็กน้อย บ.โนนชาด ม.8 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังรอบที่สาธารณะ | - ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะโคกเด็กน้อย บ.โนนชาด ม.8 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 159 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร บ.หนองแวง ม.9 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังไว้ใช้เพื่อการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.หนองแวง ม.9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

165

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 160 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่บ้าน บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | - เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 -การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 161 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ รพ.สต. | -เพื่อก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ รพ.สต. | -เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | -ประชาชนร้อยละ90ได้รับประ โยชน์ในการใช้พื้นที่ | -ประชาชนมีพื้นที่ในการมารับบริการ รพ.สต. | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

166

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 162 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างถนนลาดยางเส้นบ้านสร้างแก้ว-หนองบอน ม.5 | - เพื่อให้มีถนน คสล.ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | - ก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างถนนลาดยางเส้นสร้างแก้ว -หนองบอน ม.5 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการ เกษตรและจราจรไปมา | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 163 | โครงการก่อสร้างโดม ม.1 ม.9 ม.16 | - เพื่อประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่ บ้าน | - ก่อสร้างโดม ม.1 ม.9 ม.16 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - ประชาชนร้อยละ70 มีความพึงพอใจ | - ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

167

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 164 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ข้างวัดสระเกษ บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 | - เพื่อปรับปรุงถนน คสล.ข้างวัดสระเกษ | - ปรับปรุงถนน คสล. | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 165 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.รอบหมู่บ้าน ม.12 | - เพื่อปรับปรุงถนน คสล.รอบหมู่บ้าน ม.12 | - ปรับปรุงถนน คสล. | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

168

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 166 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางรอบวัดเวฬุนราราม บ.คำไผ่ ม.6 | - เพื่อให้ประชา ชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 167 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรสายนานนายบุญศรี ม.2 -นานางบุญชู ม.14-ถนนลูกรังสาย บ.ประชาสามัคคี ม.14 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังที่ได้รับมาตรฐานใช้ในการคมนาคม | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรสายนานนายบุญศรี ม.2 -นานางบุญชู ม.14-ถนนลูกรังสาย บ.ประชาสามัคคี | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังที่ได้มาตรฐานไว้สัญจรไปมาประชานได้รับคามสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

169

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 168 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางนานายไพศาล -หจก.ทรงวัฒนะ บ.พรสวรรค์ ม.10 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรได้มาตรฐาน | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทาง การเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 169 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.11 | - ปรับปรุงถนน คสล. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

170

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 170 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าโรงเรียน –ซุ้มประตูวัด ม.10 | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.10 | - ปรับปรุงถนน คสล. | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 171 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | - ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการ เกษตรได้มาตรฐาน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทาง การเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| รวม | 171 โครงการ | - | - | 247,674,600 | 247,674,600 | 247,674,600 | 247,674,600 | 247,674,600 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

171

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่บ้าน บ.สร้างแก้ว ม.13 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่บ้าน บ.สร้างแก้ว ม.13 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.หนองแวง ม.16 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ้านหนองแวง ม.16 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น |
| 3 | โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ.หนองแวง ม.1 | -เพื่อให้มีท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก | -ว่างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ.หนองแวง ม.1 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น |
| 4 | โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ.โคกกลาง ม.4 | -เพื่อให้มีท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก | -ว่างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ.โคกกลาง ม.4 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - ระบบระบายน้ำที่ท่วมขังระบายได้ดีขึ้นร้อยละ 75 | - หมู่บ้านมีร่องระบายน้ำ คสล. และระบายน้ำได้อย่างมีระบบ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

172

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการวางท่อเมนท์ประปาหมู่บ้าน บ.โนนชาด ม.8 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการ ใช้น้ำประปาในหมู่ | - วางท่อเมนท์ระบบประปาหมู่บ้าน บ.โนนชาด ม.8 | 236,300 | 236,300 | 236,300 | 236,300 | 236,300 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | - ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.คำไผ่ ม.6 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.คำไผ่ ม.6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.หนองผ้า อ้อม ม.12 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

173

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.หนองแวง ม.9 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.หนองขาม ม.9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.สร้างแก้ว ม.13 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.สร้างแก้ว ม.13 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

174

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.ประชาสามัคคี ม.14 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.ประชา สามัคคี ม.14 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.หนองแวง ม.16 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.หนองแวง ม.16 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

175

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างอาคารโดมหน้า ศพด.บ.โนนชาด ม.5 | - เพื่อให้มีอาคารโดมหน้า ศพด. | - ก่อสร้างอาคารโดมหน้า ศพด. บ.โนนชาด ม.5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนร้อยละ๙๐ได้รับประโชยน์ในการใช้พื้นที่ | -ประชาชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ -ประชาชนมีความรักสามัคคีเพิ่มขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ภายในตำบล หนองแวง | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ ภายในตำบล หนองแวง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

176

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองแวง ม.16 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 16 | โครงการซ่อมแซมฝาย น้ำล้นแบบ มข. บ.โนนชาด ม.15 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคและเพียงพอต่อการใช้เพื่อการเกษตร | - ซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบ มข. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภค และเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

177

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวรร่องเม็ค บ.โนนชาด ม.5 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภคบริโภคและเพียงพอต่อการใช้เพื่อการ เกษตร | - ก่อสร้างฝายน้ำล้น | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภค และเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.ประชาสามัคคี –บ.หนองขาม | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตร ฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา |

แบบ ผ.๐2

๑

178

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน บ.โนนชาด ม.5 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

179

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองขาม ม.2 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หรือลาดยาง เส้น บ.โนนชาด ม.5 ถึง วัดป่าถาวรธรรมชาติ | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. หรือลาดยาง ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนน คสล. หรือลาดยาง เส้น บ.โนนชาด ม.5 วัดป่าถาวรธรรม ชาติ | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

180

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 23 | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน | - ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค60 ร้อยละ 70 | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือนและใช้เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 24 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เพื่อการเกษตร บ.หนองผ้า อ้อม ม.12 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. เพื่อการ เกษตร ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา | - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เพื่อการเกษตร บ.หนองผ้า อ้อม ม.12 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

181

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 25 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | - เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ในเพื่อการเกษตรให้มีแสงสว่างในยามกลางคืนลดปัญหาโจรกรรม | - ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เกษตร ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอในยามคืนเพื่อการ เกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 26 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำในหมู่บ้าน | - ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | -ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

182

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.พรสวรรค์ ม.10 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังเพื่อการเกษตรใช้เป็นเส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร บ.พรสวรรค์ ม.10 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ60 | -ประชาชนได้มีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.โนนชาด ม.15 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังเพื่อการเกษตรใช้เป็นเส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร บ.โนนชาด ม.15 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ60 | -ประชาชนได้มีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

183

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.หนองขาม ม.2 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังเพื่อการเกษตรใช้เป็นเส้นทางคมนาคม | - ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการ เกษตร บ.หนองขาม ม.2 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ60 | -ประชาชนได้มีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 30 | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ.พรสวรรค์ ม.10 | -เพื่อแก้ไขระบบประปาให้ใช้ได้ดังเดิม | -ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ.พรสวรรค์ ม.10 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคอย่างเพียงพอในครอบครัว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

184

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 31 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังกรองน้ำหมู่บ้าน บ.พรสวรรค์ ม.10 | -เพื่อแก้ไขถังกรองน้ำในหมู่บ้าน | - ปรับปรุงซ่อมแซมถังกรองน้ำหมู่บ้าน บ.พรสวรรค์ ม.10 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคอย่างเพียงพอในครอบครัว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 32 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.พรสวรรค์ ม.10 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.พรสวรรค์ ม.10 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

185

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างโดมพร้อมห้องน้ำ บ.พรสวรรค์ ม.10 | -เพื่อให้มีโดมพร้อมห้องน้ำ | - ก่อสร้างโดมพร้อมห้องน้ำ บ.พรสวรรค์ ม.10 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนร้อยละ70 ได้รับประโยชน์ในการใช้พื้นที่ | -ประชาชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ -ประชาชนมีความรักสามัคคีเพิ่มขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 34 | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิสด์ บ.พรสวรรค์ ม.10 ถึง บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | - เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลผลิตของเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกและปลอด ภัย - ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ | - เสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติด | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรคล่องตัวขึ้นร้อยละ 50 | - ราษฎรได้มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

186

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 35 | โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเมย บ.พรสวรรค์ ม.10 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำส่งในการเกษตร | - ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเมย บ.พรสวรรค์ ม.10 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการ เกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 36 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยหนองแวง บ.พรสวรรค์ ม.10 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำส่งในการเกษตร | -ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยหนองแวง บ.พรสวรรค์ ม.10 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -เพื่อให้ประชาชนมีคลองส่งน้ำใช้ในการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

187

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 37 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.ประชาสามัคคี ม.14 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.ประชาสามัคคี ม.14 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 38 | โครงการขยายเขตน้ำประปา บ.ประชาสามัคคี ม.14 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน | - ขยายเขตน้ำประปา | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค60 ร้อยละ 70 | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือนและใช้เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

188

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 39 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองประชาสามัคคี ม.14 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำส่งในการเกษตร | -ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยหนองแวง บ.พรสวรรค์ ม.10 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -เพื่อให้ประชาชนมีคลองส่งน้ำใช้ในการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันส์ติกส์ บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 | -เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลผลิตของเกษตรออกสู้ตลาดได้สะดวกและปลอดภัย -ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันส์ติกส์ บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ60 | -ประชาชนได้มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

189

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 41 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.หนองผ้า อ้อม ม.7 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.หนองผ้าอ้อม ม.7 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 42 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.โนนชาด ม.15 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.โนนชาด ม.15 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

190

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 43 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ.โนนชาด ม.15 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.โนนชาด ม.15 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 44 | โครงการก่อสร้างระบบแผงโซลาเซลล์ในระบบประปา บ.โนนชาด ม.15 | - เพื่อให้ประชา ชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือน | - ก่อสร้างระบบแผงโซลาเซลล์ในระบบประปา บ.โนนชาด ม.15 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค60 | -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคในครัวเรือนและใช้เพื่อการ เกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

191

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 45 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองชาด บ.โนนชาด ม.15 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำส่งในการเกษตร | -ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำ บ.โนนชาด ม.15 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -เพื่อให้ประชาชนมีคลองส่งน้ำใช้ในการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ.โนนชาด ม.15 | -เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลผลิตของเกษตรออกสู้ตลาดได้สะดวกและปลอดภัย -ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ | -ก่อสร้างถนนลาดยาง บ.โนนชาด ม.15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ60 | -ราฎรได้มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

192

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 47 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.โนนชาด ม.15 | -เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | -ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.โนนชาด ม.15 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ร้อยละ60 | -ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 48 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

193

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 49 | โครงการก่อสร้างโดมต่อศาลากลางบ้าน บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | -เพื่อให้มีโดมต่อศาลากลางบ้าน | - ก่อสร้างโดมต่อศาลากลางบ้าน บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนร้อยละ70 ได้รับประโยชน์ในการใช้พื้นที่ | -ประชาชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ -ประชาชนมีความรักสามัคคีเพิ่มขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 50 | โครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ระบบน้ำประปา บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | -เพื่อให่ประชาชนมีน้ำใช้ในอุปโภค-บริโภคและเพียงพอต่อการใช้น้ำ | -ซ่อมแซมท่อเมนต์ระบบน้ำประปา บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ประชาชนมีน้ำใช้ตามครัวเรือนร้อยละ70 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในอุปโภคเพียงพอ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

194

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 51 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

195

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนชาด ม.8 | - เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ที่ได้มาตร ฐานใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 54 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ.โนนชาด ม.8 | - เพื่อให้ประชา ชนมีถนน คสล.ที่ได้มาตร ฐานใช้สัญจรไปมา | - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ.โนนชาด ม.8 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - ปัญหาอุบัติ เหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | -ประชาชนมีถนนที่มาตรฐานสะดวกในการขนจ่ายสัตว์เพื่อการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

196

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 55 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเป้า | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำส่งในการเกษตร | -ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเป้า | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -เพื่อให้ประชาชนมีคลองส่งน้ำใช้ในการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 56 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.โนนชาด ม.8 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

197

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 57 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.โนนชาด ม.8 | -เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม | -ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.โนนชาด ม.8 | 500,000 | 500,00 30 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ70 | -ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

198

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 58 | โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม บ.โนนชาด ม.8 | -เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในการเกษตร | -ก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม บ.โนนชาด ม.8 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | -ลดปัญหาน้ำท่วมขังและการกัดเซาะถนนลงได้ร้อยละ70 | -ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 59 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา SML บ.โนนชาด ม.8 | -เพื่อให้ประชาชนทำกิจกรรมต่างๆได้ | - ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา SML บ.โนนชาด ม.8 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | -ประชาชนร้อยละ70 ได้รับประโยชน์ในการใช้พื้นที่ | -ประชาชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ -ประชาชนมีความรักสามัคคีเพิ่มขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

199

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 60 | โครงการจัดซื้อแผง โซล่าเซลส์ในระบบประปา บ.โนนชาด ม.8 | -เพื่อให้ประชา ชนมีน้ำใช้และประหยัดกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน | จัดซื้อแผงโซล่าเซลส์ในระบบประปา บ.โนนชาด ม.8 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ60 มีน้ำใช้ในครัวเรือน | -ประชาชน บ.โนนชาดมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

200

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 61 | โครงการก่อสร้าง คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ.โนนชาด ม.5 | -เพื่อให้มีถนน คสล.ใช้ได้สะดวกกับประชาชนสัญจรไปมา | -ก่อสร้าง คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ.โนนชาด ม.5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ปัญหาอุบัติเหตุลดลงร้อยละ70 | -ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 62 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.โนนชาด ม.5 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.โนนชาด ม.5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

201

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 63 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ.โนนชาด ม.5 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำในหมู่บ้าน | - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ.โนนชาด ม.5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | -ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 64 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ.โนนชาด ม.5 | -เพื่อให้มีถนน คสล.ใช้ในเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร | -ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ.โนนชาด ม.5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ปัญหาอุบัติเหตุลดลงร้อยละ60 | -ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

202

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 65 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคำม่วง บ.โนนชาด ม.5 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้และเพียงพอกับการทำเกษตร | -ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคำม่วง บ.โนนชาด ม.5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร ร้อยละ60 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้และเพียงพอกับการทำเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 66 | โครงการขุดลอกหนองอีสานเขียน บ.โนนชาด ม.5 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้และเพียงพอกับการทำเกษตร | -ขุดลอกหนองอีสานเขียน บ.โนนชาด ม.5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร ร้อยละ60 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้และเพียงพอกับการทำเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

203

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 67 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ.โนนชาด ม.5 | -เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาในหมู่บ้าน | -ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน บ.โนนชาด ม.5 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -มีปริมาณน้ำใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวดและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 68 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองคูสระ บ.หนองแวง ม.9 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำส่งในการเกษตร | -ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเป้า | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -เพื่อให้ประชาชนมีคลองส่งน้ำใช้ในการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

204

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 69 | โครงการปรับปรุง ลานอเนกประสงค์ บ.หนองแวง ม.9 | -เพื่อให้ประชา ชนมีลานทำกิจกรรมต่างๆ | -ปรับปรุงลาน บ.หนองแวง ม.9 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนได้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆสะดวดและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 70 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.หนองแวง ม.9 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.หนองแวง ม.9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

205

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 71 | โครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน บ.หนองแวง ม.9 | -เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาในหมู่บ้าน | -ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน บ.หนองแวง ม.9 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | -มีปริมาณน้ำใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวดและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 72 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.โคกกลาง ม.4 | -เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา | -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.โคกกลาง ม.4 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -อุบัติเหตุลดลงร้องละ70 | -ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

206

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 73 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ.โคกกลาง ม.4 | -เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังตามถนน และเพื่อลดปัญหาการชำรุดของถนน | -ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ.โคกกลาง ม.4 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ลดปัญหากัดเซาะถนนได้ร้อยละ60 | -น้ำไม่ท่วมขังตามถนนประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 74 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.โคกกลาง ม.4 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.โคกกลาง ม.4 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

207

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 75 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ.โคกกลาง ม.4 | -เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.ให้ดีขึ้นและสะดวกต่อการคมนาคม | - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ.โคกกลาง ม.4 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ60 | -ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 76 | โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน บ.โคกกลาง ม.4 | -เพื่อให้ประชา ชนได้ยินเสียงได้ชัดมากขึ้น | -ขยายเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน บ.โคกกลาง ม.4 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีได้ยินเสียงได้ชัดขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

208

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 77 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ.โคกกลาง ม.4 | -เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้งานได้อย่างสะดวก | - ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ.โคกกลาง ม.4 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนได้รับประโยชน์ ร้อยละ60 | -ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 78 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ.หนองแวง ม.1 | -เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังตามถนน และเพื่อลดปัญหาการชำรุดของถนน | -ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ.หนองแวง ม.1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ลดปัญหากัดเซาะถนนได้ร้อยละ60 | -น้ำไม่ท่วมขังตามถนนประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

209

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 79 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.หนองแวง ม.1 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.หนองแวง ม.1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 80 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ.หนองแวง ม.1 | -เพื่อให้ประชา ชนได้ยินเสียงได้ชัดมากขึ้น | -ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ.หนองแวง ม.1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีได้ยินเสียงได้ชัดขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

210

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 81 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ.หนองแวง ม.1 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำในหมู่บ้าน | - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ.หนองแวง ม.1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | -ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 82 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ.หนองแวง ม.1 | -เพื่อใช้ในการประชมหรือทำกิจกรรมอื่นๆของประชาชน | -ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ.หนองแวง ม.1 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | -ประชาชนร้อยละ70 ได้ใช้ประโยชน์ | -ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมและประชุมได้สะดวก | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

211

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 83 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.สร้างแก้ว ม.3 | -เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.ให้ดีขึ้นและสะดวกต่อการคมนาคม | - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.สร้างแก้ว ม.3 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ลดการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ60 | -ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 84 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.สร้างแก้ว ม.3 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.สร้างแก้ว ม.3 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

212

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 85 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Block convert) บ.สร้างแก้ว ม.3 | -เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก | -ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Block convert) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนได้รับประโยชน์ร้อยละ60 | -ประชาชนในพื้นที่นั้นสะดวกสะบายในการสัญจรไปมา | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 86 | โครงการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน บ.สร้างแก้ว ม.13 | -เพื่อใช้ในการประชมหรือกิจกรรมอื่นๆของประชาชน | -ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ.สร้างแก้ว ม.13 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ประชาชนร้อยละ70 ได้ใช้ประโยชน์ | -ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมและประชุมได้สะดวก | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

213

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 87 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Block convert) บ.สร้างแก้ว ม.13 | -เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก | -ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Block convert) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนได้รับประโยชน์ร้อยละ60 | -ประชาชนในพื้นที่นั้นสะดวกสะบายในการสัญจรไปมา | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 88 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.สร้างแก้ว ม.13 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.สร้างแก้ว ม.13 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

214

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 89 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแง้ ม.13 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้และทำกิจกรรมรอบหนอง เช่น ออกกำลังกาย | -ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแง้ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร ร้อยละ60 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้และเพียงพอกับการทำเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 90 | โครงการก่อสร้างโดมข้างศาลาประชารัฐ บ.สร้างแก้ว ม.13 | -เพื่อใช้ในการประชุมหรือกิจกรรมอื่นๆของประชาชน | -ก่อสร้างศาลาประ ชารัฐ บ.สร้างแก้ว ม.13 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | -ประชาชนร้อยละ70 ได้ใช้ประโยชน์ | -ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมและประชุมได้สะดวก | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

215

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 91 | โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงตามสาย บ.สร้างแก้ว ม.13 | -เพื่อให้ประชา ชนได้ยินเสียงได้ชัดมากขึ้น | -จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงตามสาย บ.สร้างแก้ว ม.13 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีได้ยินเสียงได้ชัดขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 92 | โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา (วางท่อ) บ.สร้างแก้ว ม.13 | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | -ก่อสร้างขยายเขตประปา (วางท่อ) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

216

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 93 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองขาม ม.2 | -เพื่อให้มีถนน คสล.ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | -ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองขาม ม.2 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ60 | -ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 94 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ.หนองขาม ม.2 | -เพื่อให้มีถนน คสล.ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | -ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองขาม ม.2 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ60 | -ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

217

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 95 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ เกษตร บ.หนองขามม.2 | - เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำในหมู่บ้าน | - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ.หนองขามม.2 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - มีปริมาณน้ำสะอาดใช้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 | -ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 96 | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร | -เพื่อให้ประชา ชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | -จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ร้อยละ60 | -ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคและน้ำในทางการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

218

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 97 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.หนองขาม ม.2 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.หนองขาม ม.2 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 98 | โครงการจัดซื้อกระจกมองทางร่วมทางแยก บ.หนองขาม ม.2 | -เพื่อให้ประชา ชนสัญจรไปมาได้มองเห็น | -จัดซื้อกระจกมองทางร่วมทางแยก | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่ร้อยละ60มีความปลอดภัย | -ประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยมากขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

219

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 99 | โครงการก่อสร้างโดม หลังคาโค้ง บ.หนองขาม ม.2 | -เพื่อใช้ในการประชุมหรือกิจกรรมอื่นๆของประชาชน | -ก่อสร้างโดม หลังคาโค้ง บ.หนองขาม ม.2 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | -ประชาชนร้อยละ70 ได้ใช้ประโยชน์ | -ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมและประชุมได้สะดวก | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 100 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองขาม บ.หนองขาม ม.2 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้และทำกิจกรรมรอบหนอง เช่น ออกกำลังกาย | -ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองขาม บ.หนองขาม ม.2 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร ร้อยละ60 | -เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้และเพียงพอกับการทำเกษตรกรรม | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

220

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 101 | โครงการออกตรวจสอบแนวเขตป่าโคกครึม บ.หนองขาม ม.2 | -ตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมด | -ออกตรวจสอบแนวเขตป่าโคกครึม บ.หนองขาม ม.2 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ50 | -ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักแนวเขตที่สาธารณะ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 102 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ.คำไผ่ ม.6 | -เพื่อให้มีถนนลูกรังในการเกษตรใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | -ก่อสร้างถนนลูกรัง บ.คำไผ่ ม.6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ60 | -ประชาชนมีถนน ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

221

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 103 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.คำไผ่ ม.6 | -เพื่อให้มีถนนลูกรังในการเกษตรใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | -ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ.คำไผ่ ม.6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ60 | -ประชาชนมีถนน ใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 104 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.คำไผ่ ม.6 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.คำไผ่ ม.6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

222

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 105 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.หนองแวง ม.16 | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ.หนองแวง ม.16 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 106 | โครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด. บ.หนองแวง | -ให้เด็กนักเรียนมี ศพด.มาตรฐาน | -ปรับปรุงต่อเติม ศพด.บ.หนองแวง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ90 | -เด็กมีสถานที่ในการเรียนหนังสือที่สะดวดและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

223

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 107 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | -เพื่อแก้ไขระบบประปาให้ใช้ได้ดังเดิม | -ปรับปรุงซ่อมแซมหอถังประปา บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในเขตพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคเพียงพอในครัวเรือน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 108 | โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | -เพื่อให้ประชาชนได้ยินเสียงได้ชัดมากขึ้น | -ก่อสร้างหอกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ บ.ดงคำพัฒนา ม.11 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีได้ยินเสียงได้ชัดขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

224

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 109 | โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ บ.หนองแวง ม.9 | -เพื่อให้ประชาชนได้ยินเสียงได้ชัดมากขึ้น | -ก่อสร้างหอกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ บ.หนองแวง ม.9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 | -ประชาชนในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงมีได้ยินเสียงได้ชัดขึ้น | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 110 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน บ.พรสวรรค์ ม.10 | - เพื่อให้มีถนนลูกรังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน | - ซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน บ.พรสวรรค์ ม.10 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60 | - ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

225

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 111 | โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางให้ใช้ในการคมนาคมได้สะดวกปลอดภัย | - เสริมผิวแอสฟัสท์ติดคอนกรีต บ.หนองผ้าอ้อม ม.12 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - การขนถ่ายผลผลิตทางการ เกษตรคล่องตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ80 | - ประชาชนมีถนนสภาพดีใช้สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |
| 112 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ.ประชาสามัคคี ม.14 | -เพื่อให้มีถนน คสล.ใช้ได้สะดวกกับประชาชนสัญจรไปมา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ.ประชาสามัคคี ม.14 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ปัญหาอุบัติเหตุลดลงร้อยละ70 | -ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

226

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 113 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ.โนนชาด ม.15 | -เพื่อให้มีถนน คสล.ใช้ได้สะดวกกับประชาชนสัญจรไปมา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ.โนนชาด ม.15 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ปัญหาอุบัติเหตุลดลงร้อยละ70 | -ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 114 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ.หนองแวง ม.9 | -เพื่อให้มีถนน คสล.ใช้ได้สะดวกกับประชาชนสัญจรไปมา | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ.หนองแวง ม.9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ปัญหาอุบัติเหตุลดลงร้อยละ70 | -ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

227

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 115 | โครงการต่อเติมหลังคาทางเดินเมรุ บ.หนองแวง ม.9 | -เพื่อให้ประชาชนได้มีที่นั่งพักแดด ฝนเวลาฌาปนกิจ | ต่อเติมหลังคาทางเดินเมรุ บ.หนองแวง ม.9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -ลดลงร้อยละ70 | -ประชาชนมีศาลาฌาปนกิจ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 116 | โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการผู้บริหาร อบต.หนองแวง | - เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการผู้บริหาร อบต.หนองแวง ให้มีสภาพดี | - ต่อเติมอาคารที่ทำการผู้บริหาร อบต.หนองแวง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - ประชาชนได้รับความสะดวกในเวลามาติดต่อราชการและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | - ประชาชนได้รับความสะดวกในเวลามาติดต่อราชการและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

๑

228

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 117 | โครงการปรับปรุงหอถังประปาข้างหนองคูทด | -เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคของประชาชน | ปรับปรุงหอถังประปาข้างหนองคูทด | 300,000 | 300,000 | 30 0,000 | 300,000 | 300,000 | -มีปริมาณน้ำสะอาดใช้ เพิ่มขึ้นร้อยละ70 | -ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| รวม | 117 โครงการ | - | - | 52,396,300 | 52,396,300 | 52,396,300 | 52,396,300 | 52,396,300 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

๑

229

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | โครงการรณรงค์และเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปีละ ๑ โครงการ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | พื้นที่สีเขียวภายในตำบลเพิ่มขึ้นปีละ 20% | - ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน | - เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันภาวะโลกร้อน | ปีละ ๑ โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -ปลูกจิตสำนึกและเพิ่มการคัดแยกขยะ60% | - ประชาชนสามารถลดภาวะโลกร้อนด้วยตนเอง | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

230

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตำบล | - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน | ปีละ ๑ โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - ตำบลหนองแวงมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นปีละ 10% | - ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการปล่อยปลาเพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในชุมชน | - เพื่อเพิ่มความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - เพื่อเพิ่มพันธุ์ปลาเป็น แหล่งอาหารให้ประชาชน | ปีละ ๑ โครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีการจัดกิจกรรม ปีละ ๒ ครั้ง | - เพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในหนองน้ำสาธารณะ - ประชาชนได้มีอาหารเพียงพอกับความต้องการ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

231

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ | -เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนที่ว่างงาน -เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ | ปีละ ๑ โครงการ | 60๐,๐๐๐ | 60๐,๐๐๐ | 60๐,๐๐๐ | 60๐,๐๐๐ | 60๐,๐๐๐ | - ประชาขนมีอาชีพเสริมและมีอาชีพหลักในการสร้างรายได้ | - เป็นการสร้างอา ชีพให้กับคนที่ว่าง งาน -พัฒนากลุ่มอาชีพ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการตามรอยเท้าพ่อส่งเสริมสนับสนุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนมีการจัดระบบที่ดี มุ่งสร้างระบบเศรษฐกิจในชุมชนได้พอเพียง | -โครงการต่อเนื่อง | 500,๐๐๐ | 500,๐๐๐ | 500,๐๐๐ | 500,๐๐๐ | 500,๐๐๐ | -ประชาชนในชุมชนพออยู่พอกิน อย่างพอเพียง | -ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ สร้างได้รายให้กับชุมชน | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการติดตามประเมินผลศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริ | -เพื่อพัฒนาระบบการจัด การที่ดี | -ประชาชนมีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | -ประชาชนในชุมชนพออยู่พอกิน อย่างพอเพียง | -ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ สร้างได้รายให้กับชุมชน | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

232

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาอาชีพได้ดี | โครงการต่อเนื่อง | 500,๐๐๐ | 500,๐๐๐ | 500,๐๐๐ | 500,๐๐๐ | 500,๐๐๐ | ประชาชนในชุมชนพออยู่พอกิน อย่างพอเพียง | ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ สร้างได้รายให้กับตัวเองและชุมชน | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการกำจัดขยะมูลฝอยรอบหมู่บ้าน | -เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดปราศจากขยะทุกชนิด | -บริหารขยะอย่างเป็นระบบ -รับซื้อขยะในหมู่บ้าน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | -ประชาชนในชุมชนพออยู่พอกิน อย่างพอเพียง | -ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ สร้างได้รายให้กับตัวเองและชุมชน | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการปรับปรุงสวนพอเพียงภายใน อบต.หนองแวง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสวนพอเพียง | ปรับปรุงสวนพอเพียงภายใน อบต.หนองแวง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพนักงานและประชาชนในตำบลหนองแวงหรือใกล้เคียงเข้ามาศึกษา | มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรพอเพียงใน อบต.หนองแวง | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

233

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธุ์พืชในชุมชน | - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และทรัพยากรธรรมชาติ ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชให้กับชุมชน | ปีละ ๑ โครงการ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | -ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและภูมิปัญญา โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จัดทำแผนการอนุรักษ์พันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ร้อยละ70% | - ประชาชนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและอนุรักษ์พันธุ์พืชในชุมชน | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

234

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 12 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | -เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | -เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อยกระดับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์เรียนรู้ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -เป็นตามแบบการเรียนรู้ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ | -ประชาชนได้รับความรู้และมีการบริหารจัดการน้ำที่มี | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อบต.หนองแวง | -สนับสนุนกิจกรรม ต่างๆของศูนย์ -ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง | -ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆซื้อพันธ์พืชอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์ -ก่อสร้างคอกสัตว์เลี้ยงซื้ออาหารสัตว์ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -ประชาชนร้อยละ ๙๐ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงได้รับความรู้ | -ประชาชนพื้นที่นำไปปฏิบัติ -ประชาชนลดการใช้สารเคมีและได้กินพืชผักที่ปลอดสารพิษ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

235

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการเลี้ยงสัตว์ในสวนเศรษฐกิจพอเพียง | - จัดหาสัตว์เลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ รวม ถึงอาหาร | - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในตำบลหนองแวง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - ประชาชนพนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ได้ไม้น้อยกว่า 50% | - เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่เพื่อจำหน่ายและบริโภค | สำนักปลัด |
| 15 | โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักสายรองในตำบลหนองแวง | -เพื่อจัดซื้อพันธ์ต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ | -พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และผู้นำชุมชน ประ ชาชนในตำบลหนองแวง | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - สำนักปลัด องค์ การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | - ถนนสายหลัก สายรอง ในตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

236

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 16 | โครงการบวช และปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ | - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกักเก็บคาร์บอนไดออกไซค์และลดภาวะโลกร้อน | - ผู้นำพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.หนองแวง และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | -สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | - เพื่อสร้างจิตรสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชนท้องถิ่น | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

237

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธุ์พืชในชุมชน | - เพื่อจัดซื้อพันธ์ต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ | - พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และผู้นำชุมชน ประ ชาชนในตำบลหนองแวง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - - สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนและพนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาต้นไม้ในชุมชน | สำนักปลัด |
| 18 | โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้นเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ | -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกักเก็บคาร์บอนไดออกไซค์และลดภาวะโลกร้อนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชนท้องที่และเพื่อการมีส่วนร่วมของภาครัฐ | -พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และผู้นำชุมชน ประ ชาชนในตำบลหนองแวง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - สำนักปลัด องค์ การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | - ถนนสายหลัก สายรอง ในตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

238

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.3 แผนงาน การเกษตรและปศุสัตว์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 19 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักและการทำเธอวาไดโคโลมา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักและการทำเธอวาไดโค | - ครัวเรือนในตำบลหนองแวง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - แหล่งเพาะพันธ์แมลงและเชื้อโรคลดลง | - สามารถลดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคและพาหะนำโรคต่างๆได้ -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ รู้และสารถคัดแยกขยะและนำมาทำปุ๋ยหมักได้ | สำนักปลัด |
| 20 | โครงการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ | - เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | -จำนวน 1 โครงการ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำหนองแวง สมาชิกสภา อบต.,พนักงาน/เจ้าหน้าที่, ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ฯ | - เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่ได้จากการบริหารจัดการในบริเวณพื้นที่โครงการฯ ในการยังชีพ เหลือจำหน่ายและสร้างรายได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด |
| รวม | 20 โครงการ | - | - | 2,454,000 | 2,454,000 | 2,454,000 | 2,454,000 | 2,454,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                239

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับ สนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | อุดหนุนปีละ ๑ครั้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | - ประชาชนมนพื้นที่ 100% มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ | - ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี | สำนักปลัด กองการศีกษาฯ |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับ สนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | อุดหนุนปีละ ๑ครั้ง | 2,๐๐๐ | 2,๐๐๐ | 2,๐๐๐ | 2,๐๐๐ | 2,๐๐๐ | - ประชาชนมนพื้นที่ 100% มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ | - ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี | สำนักปลัด กองการศีกษาฯ |
| 3 | อุดหนุนศูนย์ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | -เพื่อสนับสนุนงบประมาณศูนย์ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนปีละ ๑ครั้ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 80 ของผู้ที่มาติดต่อได้รับความพึงพอใจ | - การดำเนินการของศูนย์ประสานความร่วมมือได้รับการสนับสนุน และดำเนินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

240

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนโครงการป้อง กันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง | - เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - ส่วนราชการได้รับประโยชย์ร้อยละ70 | ได้นำความรู้ที่ได้ รับจากการอบรมไปใช้ประโยนช์ในชีวิตประจำวัน | สำนักปลัด |
| 5 | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประ สานพลังแผ่นดินเอา ชนะยาเสพติด | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอา ชนะยาเสพติด | - เพิ่มประสิทธิ ภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอา ชนะยาเสพติด | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด หนุนศูนย์ปฏิบัติ การช่วยเหลือประ ชาชน | -เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอา ชนะยาเสพติด | สำนักปลัด |

แบบ ผ.๐2

241

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร การปกครอง และความมั่นคง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น | -เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน | อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - ประชาชนได้รับประโยชย์ร้อยละ70 | -ท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุดหนุนนำงบประมาณไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน | สำนักปลัด |
| 7 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอสมเด็จ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับ สนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอ | อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด หนุนศูนย์ปฏิบัติ การช่วยเหลือประ ชาชน | -เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอา ชนะยาเสพติด | สำนักปลัด |
| รวม | 7 โครงการ | - | - | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

242

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบของ อบต. | อุดหนุนปีละ ๒ ครั้ง | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - นักเรียน 100%ในพื้นที่ได้รับโภชนาการครบถ้วน มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง | - นักเรียนและเด็กเล็กทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน | กองการศึกษาฯ |
| ๒ | ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประมาณการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบของ อบต. | อุดหนุนปีละ ๒ ครั้ง | 467,636 | 467,636 | 467,636 | 467,636 | 467,636 | - นักเรียน 100%ในพื้นที่ได้รับโภชนาการครบถ้วน มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง | - นักเรียนและเด็กทุกคนมีอาหารเสริม(นม) ดื่มทุกวัน | กองการศึกษาฯ |
| 3 | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก | - เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการดูแลได้อย่างทั่วถึง ทั้งด้านร่างกาย และด้านสติปัญญา สร้างพัฒนาการให้กับเด็ก | อุดหนุนปีละ ๒ ครั้ง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - เด็กเล็กได้รับการดูแลได้อย่างทั่วถึง ทั้งด้านร่างกาย และด้านสติปัญญา | - เด็กเล็กได้รับการดูแลได้อย่างทั่วถึง ทั้งด้านร่างกาย และด้านสติปัญญา | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

243

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่การศึกษา) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน ในเขตรับผิดชอบของ อบต. | อุดหนุนปีละ ๒ ครั้ง | 4,500,0๐๐ | 4,500,0๐๐ | 4,500,0๐๐ | 4,500,0๐๐ | 4,500,0๐๐ | - นักเรียน 100%ในพื้นที่ได้รับโภชนาการครบถ้วน มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง | - นักเรียนและเด็กเล็กทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน | กองการศึกษาฯ |
| 5 | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบของ อบต. | อุดหนุนปีละ ๒ ครั้ง | 1,158,924 | 1,158,924 | 1,158,924 | 1,158,924 | 1,158,924 | - นักเรียน 100%ในพื้นที่ได้รับโภชนาการครบถ้วน มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง | - นักเรียนและเด็กทุกคนมีอาหารเสริม(นม) ดื่มทุกวัน | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

244

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.1  แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการดำเนินตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง | -เพื่อป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงเด็กจมน้ำ | อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - ลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำได้ 50% | - ลดภาวะความเสี่ยงเด็กจมน้ำ | -กองการศึกษาฯ |
| รวม | 6 โครงการ | - | - | 8,166,560 | 8,166,560 | 8,166,560 | 8,166,560 | 8,166,560 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

245

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | อุดหนุน สภาวัฒนธรรม ตำบลหนองแวง | - เพื่อเป็นการสนับ สนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป | - งานบุญ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน | - ได้อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทีดีงาม ให้คงอยู่สืบไป | กอง การศึกษาฯ |
| 2 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | - เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์ | - คณะกรรมการหมู่ บ้านในการดำเนินงานตามภารกิจส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - ประชาชนที่ได้รับการสนับ สนุนได้รับประโยชน์ร้อยละ 90 | - กิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | กอง การศึกษาฯ |
| 3 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาวัฒนธรรมตำบลหนองแวง | -เพื่อส่งเสริมสมาชิกวัฒนธรรมตำบลหนองแวง | อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน | -เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ไว้ | -กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐2

246

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | -โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโคมธุง | - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงสืบต่อไป | - จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี | 500,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ตัวชี้วัดเชิงคุณ ภาพ -ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเองคิดเป็นร้อยละ 90 | - เป็นการสืบทอด และจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 4 โครงการ | - | - | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                   247

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| ๑ | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่1 |
| 2 | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองขามพอเพียงเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่2 |
| 3 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม บ้านสร้างแก้ว | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่3 |
| 4 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่4 |
| 5 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าไหมมัดหมี่ | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่5 |
| 6 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่6 |
| 7 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนคนทำมะม่วง | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่7 |
| 8 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่8 |

แบบ ผ.๐2

248

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่9 |
| 10 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านหนองผ้าอ้อม | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่12 |
| 11 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์แก้วเสด็จเมืองใหม่ | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่13 |
| 12 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนธนาคารข้าว | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่14 |
| 13 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมือง | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่15 |
| 14 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ หมู่16 |

แบบ ผ.๐2

249

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสุขศาลา | - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในสุขศาลาภายในตำบล | จำนวน ๑ โครงการ | 160,0๐๐ | 160,0๐๐ | 160,0๐๐ | 160,0๐๐ | 160,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 16 | โครงการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้ | -เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร | จำนวน ๑ โครงการ | 300,0๐๐ | 300,0๐๐ | 300,0๐๐ | 300,0๐๐ | 300,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 17 | โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน | - เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | จำนวน ๑ โครงการ | 100,0๐๐ | 100,0๐๐ | 100,0๐๐ | 100,0๐๐ | 100,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 18 | อุดหนุนส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธ์กระบือไทย | - อนุรักษ์พันธ์กระบือไทยในตำบลหนองแวง | จำนวน ๑ โครงการ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | 10,0๐๐ | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือไทยมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |
| 19 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 | -เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบล | จำนวน ๑ โครงการ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | อุดหนุน 1 หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |

แบบ ผ.๐2

250

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 20 | โครงการสนับสนุนรางวัลหมู่บ้านต้นแบบ | - สนับสนุนรางวัลให้หมู่บ้านที่พัฒนาดีเด่นจนสามารถเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านอื่นได้ | ปีละ ๑ แห่ง | 1๐๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ | 1๐๐,๐๐๐ | - หมู่บ้านในตำบลหนองแวงได้รับการพัฒนาร้อยละ 20 | - หมู่บ้านในตำบล หนองแวงพัฒนาจนเป็นหมู่บ้านต้นแบบระตับอำเภอและจังหวัด ต่อไป | กอง สวัสดิการ |
| 21 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล | - ประชาชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพหลังฤดูทำงาน - เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว | อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | - ประชาชนที่ได้รับการสนับ สนุนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ร้อยละ 90 | - สมาชิกกลุ่มอาชีพมีรายได้เสริมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว | กองสวัสดิการฯ |
| 22 | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ภายในตำบล | - เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ โครงการ | 170,0๐๐ | 170,0๐๐ | 170,0๐๐ | 170,0๐๐ | 170,0๐๐ | อุดหนุน 1หมู่บ้าน | - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | กองสวัสดิการฯ |

แบบ ผ.๐2

251

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการชุมชนและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 23 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนฮักแพงแบ่งปัน บ้านหนองแวง ม.1 | -เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนฮักแพงกันและกันภายในชุมชน | จำนวน ๑ โครงการ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - อุดหนุน 1หมู่บ้าน | -ประชาชนมีความแบ่งปันช่วย เหลือผู้อื่น | กองสวัสดิการฯ |
| 24 | โครงการอุดหนุนเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ | - อุดหนุนเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ | จำนวน ๑ โครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - มีอุปกรณ์ทางการ แพทย์ที่ครบวงจร | -ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรง -ประชาชนได้รับการรักษาที่ถูกวิธี | กองสวัสดิการฯ |
| รวม | 24 โครงการ | - | - | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                   252

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเพิ่มแสงสว่างให้กับประชาชน | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลหนองแวง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - ได้รับการสนับสนุนด้านไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงไปยังชุมชน | - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 2 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในตำบล | - เพื่อให้มีกระแส ไฟฟ้าใช้ในชุมชนอย่างเพียงพอ | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองแวง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ต่อปี | - ชุมชนมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร ภายในตำบล | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลหนองแวง | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | - ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ไฟฟ้า เพียงพอกับความต้องการ - เขตไฟฟ้าได้รับการขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - ประชาชนมีถนนลูกรังแนวเขตใช้ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก ปลอดภัย | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                    253

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหนองแวง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ลดอุบัติเหตุได้ร้อยละ 80 - ลดปัญหาอาชญากรรมได้ร้อยละ 90 | - เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงภายในตำบล | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงให้ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | - ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายในตำบลหนองแวง | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ไฟฟ้า เพียงพอกับความต้องการ - เขตไฟฟ้าได้รับการขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล | - ขยายเขตไฟฟ้าให้ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | - ขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ไฟฟ้า เพียงพอกับความต้องการ - เขตไฟฟ้าได้รับการขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2

254

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการเกษตรภายในตำบล | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการ เกษตร | - ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการเกษตรภายในตำบล | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ลดอุบัติเหตุได้ร้อยละ 80 - ลดปัญหาอาชญา กรรมได้ร้อยละ 90 | - เพิ่มความปลอด ภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 8 | โครงการขยายสายดับภายในตำบล | - ขยายเขตไฟฟ้าสายดับให้เพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน | - ขยายสายดับภายในตำบล | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ไฟฟ้า เพียงพอกับความต้องการ - เขตไฟฟ้าได้รับการขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 | - ประชาชนในพื้นที่ตำบลมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 9 | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค | - อุดหนุนการประปาเพื่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค | - ขยายเขตน้ำประ ปาเข้ามาภายในตำบลหนองแวง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ90 มีน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการ | - ประชาชนได้รับการใช้น้ำสะอาดและเพียงพอ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| รวม | 9 โครงการ | - | - | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2

255

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | 256๕ (บาท) |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนเพื่อสมทบโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางภายในตำบลหนองแวง | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล้เคียง มีถนนที่ได้มาตรฐานไว้ใช้สัญจรไปมา | - ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยางภายในตำบลหนองแวง | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | -ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๗๐ มีถนนที่ได้มาตรฐานในการใช้งาน | - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| รวม | 1 โครงการ | - | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2/2

๑

256

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ.ดงคำพัฒนา ม.11 ถึงถนนลาดยาง บ.พรสวรรค์ ม.10 ต.หนองแวง เชื่อม บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล้เคียง มีถนนที่ได้มาตรฐานไว้ใช้สัญจรไปมา | - สาย บ.ดงคำ-พัฒนา ม.11 ถึงถนนลาดยาง บ.พรสวรรค์ ม.10 ต.หนองแวง เชื่อม บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง กว้าง 6 เมตรระยะทาง 3,500เมตร | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร | - ประชาชนที่ใช้ถนนเดินทางสะดวกถนนได้มาตรฐาน - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และฝุ่นละอองได้แบบยั่งยืน - ลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนนลดลง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

257

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง สาย บ.ดงคำพัฒนา ม.11 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ เชื่อม บ.โพนสวาง ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล้เคียง มีถนน ที่ได้มาตรฐานไว้ใช้สัญจรไปมา | - สาย บ.ดงคำพัฒนา ม.11 ต.หนองแวง อ.สมเด็จเชื่อม บ.โพนสวาง ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ กว้าง 6 ม. ระยะ ทาง 1,000 ม. | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร | - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

258

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองแวง ม.16 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ เชื่อม บ.โป่งเชือก ต.นามะเขืออ.สหัสขันธ์ | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล้ เคียง มีถนนที่ได้ มาตรฐานไว้ใช้สัญจรไปมา | - สาย บ.หนองแวง ม.16 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ เชื่อม บ.โป่งเชือก ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์กว้าง 6 เมตร ยาว 3 กม. | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - กว้าง 6 เมตร ยาว 3 กม. | - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ดงคำพัฒนา ม.11 ต.หนองแวง ถึง บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.หนองแวงและพื้นที่ใกล้ เคียง มีถนนที่ได้มาตรฐานไว้ใช้สัญจรไปมา | - สาย บ.ดงคำพัฒนา ม.11 ต.หนองแวง อ.สมเด็จถึง บ.ป่านกขาบ บ.โป่งเชือก ต.ภูปอ อ.เมือง กว้าง 6 ม. ยาว 3 กม. | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - กว้าง 6 ม. ยาว 3 กม. | - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

259

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | ขุดลอกห้วยขัวแดง บ้านสร้างแก้ว หมู่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโป่งเชือก หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภ - บริโภค และกักเก็นน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | - ยาว 1,000 เมตร ลึก 3 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น N16.6853 E103.6797 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.6889,103.6768 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - ยาว 1,000 เมตร ลึก 3 เมตร | - ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีของประชาชน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 6 | โครงการขุดลอกหนองสระน้ำวัดป่าวิจิตรพัฒนาราม บ.โนนชาด ม.8 กว้าง 80 เมตรยาว 120 เมตร ลึก 3.5 เมตร | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอต่อการ เกษตร - มีแหล่งเพาะพันธ์ปลาเพิ่มขึ้น | - ขุดลอกหนองสระน้ำวัดป่าวิจิตรพัฒนาราม บ.โนนชาด ม.8 กว้าง 80 เมตรยาว 120 เมตรลึก 3.5 เมตร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - กว้าง 80 เมตรยาว 120 เมตร ลึก 3.5 เมตร | - ลดปัญหาภัยแล้ง - เพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอกับความ ต้องการของประชา ชน - เพิ่มปริมาณสัตว์ของประชาชน | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| รวม | 6 โครงการ | - | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - |

แบบ ผ.๐2/2

๑

260

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ.โนนชาด ม.8 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เชื่อม บ.ป่านกขาบ ม.4 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.ไม่มีไหล่ทาง | - เพื่อให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกและส่งออกสินค้าได้ทันเวลาตรงกับความต้องการของตลาด | - กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.หนา 0.20 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พิกัด N16.637286 E103.683912 สิ้นสุด N16.636312,E103.687805 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม.หนา 0.20 เมตร | เกษตรกรขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วเกิดความคล่องตัว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย บ.ดงคำพัฒนา ม.11 ต.หนองแวง เชื่อม บ.ป่านกขาบ ม.4 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กว้าง 600 ม. ยาว 500 ม. | เพื่อให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนมีความสะดวกและส่งออกสินค้าได้ทันเวลาตรงกับความต้องการของตลาด | - สาย บ.ดงคำพัฒนา ม.11 ต.หนองแวง เชื่อม บ.ป่านกขาม ต.ภูปอ กว้าง 600 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.20 พิกัดเริ่มต้น N 16.633 820 E103.664943 พิกัดสิ้นสุด N 16.621143 E 103.658387 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - กว้าง 600 ม. ยาว 500 ม. | - เกษตรกรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วเกิดความคล่องตัว | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

261

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ.ดงคำพัฒนา ม.11 ถึง ถนนลาดยาง บ.พรสวรรค์ หมู่ 10 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เชื่อม บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม และการขนส่งสินค้าทาง การเกษตร | - ผิวจราจรกว้าง 6 ม.ระยะทาง 3,500 ม.จุดเริ่มต้น16.6338, 103.6649 จุดสิ้นสุด 16.6115, 103.6699 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | - ระยะทาง3,500 ม. | - เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการ คมนาคมและการขนส่งสินค้าทาง การเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

262

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม(บล๊อคคอนเวิร์ส) สายทาง บ้านดงคำพัฒนา หมู่11 บ้านพรสวรรค์ หมู่10 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมต่อ บ้านป่านกขาบ หมู่4 ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ระชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวก | ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 3 ช่อง พิกัด N 16.62554 E103.66870 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ยาว 6 เมตร จำนวน 3 ช่อง | - ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น | -กองช่าง -อบต.หนองแวง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

263

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ.โคกกลาง ม.4 ต.หนองแวง-บ.นามะเขือ ต.นามะเขือ ผิวจราจร กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ไหมมาตรา จุดเริ่มต้น 16.672487,103 .672643 จุดสิ้นสุด 16.674584,103. 660176 | - เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร | - ผิวจราจร กว้าง 6 ม.ยาว 1,400 ม. จุดเริมต้น 16.67 2487,103.67 2643 จุดสิ้นสุด 16.674584,103.660176 | 948,000 | 948,000 | 948,000 | 948,000 | 948,000 | - กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. | - ประชาชนสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

264

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง บ้านโนนชาด หมู่8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโพนสวาง หมู่4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | - เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มี ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจร | - กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2.80 เมตร พิกัดเริ่มต้น N16.64589 E103.68258 พิกัดสิ้นสุด N16.64966 E103.65781 | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - ระยะทาง 2.80 เมตร | - ประชาชนมีความ สะดวกปลอดภัยใน การเดินทาง | -กองช่าง -อบต.หนองแวง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง บ้านโคกกลาง หมู่4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโพนสวาง หมู่4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี ต.หนองแวง และพื้นที่ใกล้เคียง มีถนน ที่ได้มาตรฐาน ไว้ใช้สัญจรไปมา | - กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2.80 เมตร พิกัดเริ่มต้น N16.67043 E103.67359 พิกัดสิ้นสุด N16.65893 E103.65863 | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | - ระยะทาง 2.80 เมตร | - ประชาชนที่ใช้ถนนเดินทางสะดวก ถนนได้มาตรฐาน - ลดปัญหาน้ำท่วมถนนได้แบบยั่งยืน -ลดปัญหาอุบัติ เหตุในการใช้ถนนลดลง | -กองช่าง -อบต.หนองแวง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

265

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่16 เชื่อม บ้านโป่งเชือก หมู่8 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | - เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการ | ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,744 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้นN16.70333 E103.71449 พิกัดสิ้นสุด N16.71186 E103.69207 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,124 เมตร หนา 0.15 เมตร | - เกษตรกรขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว | -กองช่าง -อบต.หนองแวง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทาง บ้านหนองขาม หมู่2 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่9 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | -เพื่อพัฒนาระบบการ คมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยในการ | ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้นN16.68185 E103.72403 พิกัดสิ้นสุด N16.68213 E103.72650 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | -ระยะทาง 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร | -เกษตรกรขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เกิดความ คล่องตัว | -กองช่าง -อบต.หนองแวง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

266

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการขุดลอกห้วยคำคู้ บ้านโนนชาด ม.8 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ | - เพื่อความสะดวกสบาย ของประชาชนในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | - ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 3 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น N16.651470E103 พิกัดจุดสิ้นสุด N16.696198 E103.674230 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. | - ประชาชนในพื้นที่สะดวกสบาย ในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายฮ่องเม็ก-ดอนเตา บ.โนนชาด ม.8 ต.หนนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เชื่อม ต่อ บ.พรสวรรค์ ม.10 ต.หนนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เชื่อม บ.ป่านกขาบ ม.4 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ | - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ในการคมนาคม และการขนส่งสินค้าทางการ เกษตร | - กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. จุดเริ่มต้น N16.6436 E103.6857 จุดสิ้นสุด N16.6315 E103.683 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. | -เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการ คมนาคมและการขนส่งสินค้าทาง การเกษตร | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

267

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 12 | โครงการขุดลอกหนองเป้า สายทาง บ้านโนนชาด หมู่8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคและกักเก็นน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | -พื้นที่ขุดลอก 50,000 ตารางเมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณดินขุดพร้อมตกแต่งคันคู 75,000 ลูกบาศก์เมตร พิกัดที่ตั้งโครงการ N 16.66686 E 103.68730 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | - ขุดลอก50,000 ตารางเมตร ลึก 1.50 เมตร ปริมาณดินขุดพร้อมตกแต่งคันคู 75,000 ลูกบาศก์เมตร | -ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

268

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อม บ้านคำดอกซ้อน หมู่7 ตำบล นามะเขือ อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | -เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร | -ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.67244 E103.67265 พิกัดสิ้นสุด N16.67462 E103.66352 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | จราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร | -ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

269

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนถีนานนท์บริเวณหน้า หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต เชื่อม บ.ยอดแกง กว้าง 5 ม.ยาว 800 ม. | -เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร | -สายแยกถนนถีนานนท์บริเวณหน้า หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต เชื่อม บ.ยอดแกง กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.พิกัดเริ่มต้นN16.607724 E103.69253 พิกัดสิ้นสุด N16.605882 E103.698450 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | - กว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.พิกัดเริ่มต้นN16.607724 E103.69253 พิกัดสิ้นสุด N16.605882 E103.698450 | -ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

แบบ ผ.๐2/2

๑

270

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ใช้สำรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

1. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย บ.โคกกลาง ม.4 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ บ.โพนสวาง ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ | -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.หนองแวง และพื้นที่ใกล้เคียง มีถนนที่ได้มาตรฐานไว้ใช้สัญจรไปมา | ระยะทาง 3.636 กม. พิกัดเริ่มต้น N16.670801 E103.673829 พิกัดสิ้นสุด N16.658937 E103.658637 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ระยะทาง3.636 กม. | - ประชาชนที่ใช้ถนนเดินทางสะดวกถนนได้มาตรฐาน และลดปัญหาน้ำท่วมถนนได้แบบยั่งยืนลดอุบัติเหตุในการใช้ถนนลดลง | -กองช่าง -อบจ. -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น |

| รวม | 15 โครงการ | - | - | 25,698,000 | 25,698,000 | 25,698,000 | 25,698,000 | 25,698,000 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

แบบ ผ.๐3

271

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

๑.๑ แผนงาน บัญชีครุภัณฑ์

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สำนักปลัด |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | สำนักปลัด |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | สำนักปลัด |
| 4 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สำนักปลัด |
| 5 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพา หนะและขนส่ง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | สำนักปลัด |
| 6 | บริหารงาน คลัง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กองคลัง |
| 7 | บริหารงาน คลัง | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กองคลัง |
| 8 | การศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.๐3

272

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

๑.๑ แผนงาน บัญชีครุภัณฑ์

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | 2570 (บาท) |  |
| 9 | งานการ ศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | กองการศึกษาฯ |
| 10 | งานสงคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กองสวัสดิการฯ |
| 11 | งานสังคมสงเคราะห์ | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | กองสวัสดิการฯ |
| 12 | งานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กองช่าง |
| 13 | งานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำรวจ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | กองช่าง |
| 14 | เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | กองช่าง |
| 15 | เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กองช่าง |
| รวม | 15 โครงการ | - | - | - | - | 3,380,000 | 3,380,000 | 3,380,000 | 3,380,000 | 3,380,000 | - |